Томская область

Томский район

Муниципальное образование «Копыловское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Копыловского сельского поселения

и иной официальной информации

Издается с 2005 г.						                   № 22        п.Копылово

| «УТВЕРЖДАЮ» Директор ООО «УК п.Рассвет» | «СОГЛАСОВАНО» Заместитель Главы Администрации – начальник Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи |
| --- | --- |
| ____________________________ / В.А.Соложенко / | ____________________________ / А.В. Вульф / |
| «____» ___________ 2012 г. | «____» ___________ 2012 г. |
| М.П. | М.П. |
| «СОГЛАСОВАНО» |  |
| Глава Копыловского сельского поселения |  |
| ___________________________ / А.А.Куринский / |  |
| «____» ___________ 2012 г. |  |
| М.П. |  |

Документация о комиссионном отборе

для проведения комиссионного отбора по выбору победителя на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыши д. № 23  п. Рассвет Томского района Томской области

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания поселка Рассвет»

2012 год

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ О КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации о комиссионном отбора, применяются в значениях, определенных Законом Томской области от 13.03.2009 № 33-ОЗ «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон).

В настоящей документации о комиссионном отборе также используются следующие понятия и сокращения:

заказчик – товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация;

комиссионный отбор подрядной организации (далее – отбор) – способ определения подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ наиболее квалифицированной организации;

подрядная организация (участник комиссионного отбора) – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, или индивидуальный предприниматель, соответствующие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации;

договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – Договор) – договор, заключаемый между Заказчиком и подрядной организацией, выбранной по итогам отбора в соответствии с настоящим Законом;

комиссия по комиссионному отбору (далее – комиссия) – коллегиальный рабочий орган, формируемый Заказчиком для выбора подрядной организации по проведению капитального ремонта в многоквартирном доме;

документация о комиссионном отборе (далее – документация) – комплект документов, содержащих требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ; требования к их безопасности; требования к функциональным характеристикам; требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика; критерии оценки подрядных организаций по их финансовому положению и квалификации; условиях и процедурах комиссионного отбора; существенных условиях Договора по капитальному ремонту многоквартирного дома.

## 1. Общие положения

Настоящим приглашаются к участию в комиссионном отборе по выбору победителя на право заключения Договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 23 п.Рассвет Томского района Томской области, юридические лица любой формы собственности и физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие необходимыми финансовыми, техническими и технологическими возможностями, имеющие лицензии, необходимые в случаях, установленных действующим законодательством, для проведения соответствующих работ по капитальному ремонту, и признающие условия отбора.

Извещение о проведении настоящего отбора опубликовано Заказчиком в официальном периодическом печатном издании, предназначенном для опубликования правовых актов органов местного самоуправления Копыловского сельского поселения и иной официальной информации «Информационный бюллетень», издаваемом в муниципальном образовании «Копыловское сельское поселение», и размещено на официальном сайте муниципального образования «Копыловское сельское поселение» в сети «Интернет» http://www.admkopilovosp@mail.ru/ «18» апреля 2012 года.

Настоящий отбор проводится в соответствии с действующими нормативными документами, в целях заключения Договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 23 п.Рассвет Томского района Томской области.

По итогам настоящего отбора планируется заключить Договор, в соответствии с процедурами, условиями и положениями Договора, приведёнными в настоящей документации.

Заказчик, приглашает принять участие в отборе и подавать заявку на участие в отборе в соответствии с положениями настоящей документации.

Победивший участник отбора должен будет заключить Договор, а также выполнить обязательства, указанные в заявке победившего участника отбора.

## 1.1. Состав документации о комиссионном отборе

- Общие положения.

- Инструкции участникам размещения заказов.

- Инструкция по подготовке конкурсных заявок.

- Формы для составления заявки на участие в комиссионном отборе участниками отбора:

- Опись документов,

- Заявка на участие в комиссионном отборе,

- Предложение на участие в комиссионном отборе,

- Анкета участника комиссионного отбора,

- Сведения о квалификации участника комиссионного отбора,

- Организационно-техническое предложение участника комиссионного отбора. Сведения о качестве работ,

- Анкета требований участника комиссионного отбора,

- Запрос на разъяснение конкурсной документации,

- Письмо об отзыве заявки.

- Приложение 1: «Сметная документация на капитальный ремонт крыши,  многоквартирного дома № 23 п.Рассвет Томского района Томской области».

- Приложение 2: «Проект договора подряда».

- Приложение 3: «Методика оценки заявок участников комиссионного отбора».

За не предоставление информации, требуемой настоящей документацией, или подачу заявок на участие в отборе, не полностью и не во всех отношениях соответствующего документам для отбора, ответственность несёт участник отбора, и это может повлечь за собой отклонение его заявки на участие в отборе.

### 1.2. Законодательное регулирование

### Настоящая документация, устанавливающая порядок проведения комиссионного отборка по выбору победителя на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 23 п. Рассвет Томского района Томской области, разработана в соответствии с Законом Томской области от 13.03.2009г. № 33-ОЗ «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами.

1.3. Адрес многоквартирного дома

Томская область, Томский район, п. Рассвет, дом № 23.

1.4. Наименование работ

Выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

Объём выполняемых работ: работы должны быть выполнены в объёме согласно сметной документации на проведение работ согласно приложению № 1 к настоящей документации.

1.5. Заказчик

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания поселка Рассвет».

Место нахождения: 634529, Томская область, Томский район, п.Рассвет, д.21 кв.5

Почтовый адрес: 634529, Томская область, Томский район, п. Рассвет, д.21 кв.5.

Руководитель Заказчика: Соложенко Владимир Александрович

Ответственные исполнители: Главный инженер ООО «УК п.Рассвет» Быстренков Леонид Петрович.

Контактный телефон: 8(38-22) 988-787.

Реквизиты счетов: р/с 40702810800040002743, в ООО «Промрегионбанк» г.Томск, к/с 30101810200000000727, БИК 046902727.

Адрес электронной почты: jkhrassvet@list.ru

1.6. Условия Договора

Срок действия Договора: с момента подписания Договора сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

Все иные условия заключаемого Договора согласно приложению № 2 к настоящей документации.

1.7. Максимальная цена Договора, форма, сроки и порядок оплаты работ, валюта, используемая для формирования размера цены Договора и расчётов по Договору

1.7.1. Максимальная цена Договора

Максимальная цена Договора определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и составляет: 1 044 479,36 (Один миллион сорок четыре тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 36 копеек.

Из них в т.ч.:

757 388,54 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 54 копеек составляет размер финансирования за счёт средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

234 866,85 (Двести тридцать четыре восемьсот шестьдесят шесть) рублей 85 копеек за счет средств Администрации Томского района;

52 223,97 (Пятьдесят две тысячи двести двадцать три ) рубля 97 копеек  за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме.

Максимальная цена Договора рассчитана на весь срок действия Договора и изменению не подлежит.

Ценовое предложение должно включать в себя:

- стоимость выполнения всех работ;

- стоимость оборудования и материалов, используемых для выполнения работ;

- стоимость доставки оборудования, материалов и техники до места выполнения работ;

- стоимость упаковки, погрузки, разгрузки оборудования и материалов;

- затраты на оплату труда;

- расходы на эксплуатацию техники;

- расходы по сертификации;

- расходы при хранении и страховании материалов, техники, работ;

- стоимость гарантийных обязательств;

- все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия контракта;

- налоги, сборы, пошлины;

- другие обязательные платежи, связанные с выполнением условий в рамках предмета муниципального контракта.

Цена Договора формируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и применения сметной документации, утверждённой Заказчиком.

1.7.2. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Заказчик производит оплату выполненных работ в следующем порядке:

1) Заказчик перечисляет на банковский счёт Подрядчика аванс на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не более 30 (Тридцати) % от стоимости работ, указанной в п.1.7.1. настоящей документации, с учётом собственной доли.

2) Окончательный расчёт с Подрядчиком производится в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента сдачи результата работ по акту приёмки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома.

1.7.3. Используемая для формирования размера цены Договора и расчётов по Договору

Российский рубль.

1.8. Сроки заключения Договора

Заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня подписания членами комиссии протокола заседания комиссии, определяющий победителя отбора направляет победителю отбора экземпляр указанного протокола, проект Договора, включающий в себя условия этого Договора, документацией и представленной победителем отбора заявки на участие в комиссионном отборе, а также иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации условия. Договор победителем должен быть подписан не позднее 20 (Двадцати) дней со дня подписания протокола заседания комиссии, определяющий победителя отбора, и направлен Заказчику с приложением документов установленных документацией.

В случае, если по окончанию 20 (Двадцати) дней со дня подписания протокола заседания комиссии, определяющего победителя отбора, победитель отбора не представил Заказчику подписанный Договор с документами, предусмотренные настоящей документацией, комиссия определяет победителем участника из числа оставшихся участников, набравшего наибольшее количество баллов, либо принимает решение о признании отбора несостоявшимся.

## 1.9. Требования к работам

Качество, безопасность, результаты работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, должны соответствовать сметной документации (Приложение № 1 к документации о комиссионном отборе), условиям Договора подряда (Приложение № 2 к документации о комиссионном отборе), действующему законодательству РФ, в том числе Градостроительному кодексу РФ, Гражданскому кодексу РФ, СНиПам, ОСТам, ГОСТам, но в части не противоречащей действующему законодательству.

Наличие на все поставленные и применяемые для выполнения работ по предмету отбора строительные материалы соответствующих сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество и безопасность.

Соответствие выполняемых работ функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и потребностям Заказчика будет определяться комиссией на основании рассмотрения документов и сведений, представленных участниками в соответствии с Формой 5 к документации.

Работы должны быть выполнены до 01 июля 2012 года.

1.10. Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома

№ 22 п. Рассвет Томского района Томской области

1.10.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов, а именно наличие необходимых документов, выданных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на осуществление деятельности, являющейся предметом настоящего аукциона согласно перечню видов работ, определенных Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к специальной части документации об аукционе): свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.10.2. Требования установлены:

- Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации  и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Градостроительным кодексом РФ;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 15.04.2010 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

1.10.3. Подрядчик должен выполнить работы, предусмотренные в п.1.4. раздела 1 настоящей документации, лично.

1.11. Требования, предъявляемые к участникам комиссионного отбора:

1) Участниками отбора могут быть юридические лица любой формы собственности и физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие необходимыми финансовыми, техническими и технологическими возможностями, соответствующие требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ по капитальному ремонту, и признающие условия отбора;

2) Участником отбора не может являться лицо:

- на имущество которого наложен арест и (или) деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе;

- признанное несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

- находящееся в процессе ликвидации или реорганизации (для юридических лиц);

- имеющее задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов подрядной организации;

- имеющие неисполнение обязательств по ранее заключённым договорам на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, за исключением случаев, когда срок исполнения указанных обязательств еще не истек;

- сведения о котором содержатся в реестре недобросовестных поставщиков;

- наличие опыта по осуществлению ремонтных работ которого менее 1 (Одного) года.

## 1.12. Затраты на участие в комиссионном отборе

Участник отбора несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей своих документов на участие в отборе, а Заказчик, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов настоящего отбора.

## 1.13. Конфликт интересов

Участники отбора не должны быть связаны (или не должны иметь прошлых связей), прямо или косвенно, с какой-либо организацией, которая была привлечена Заказчиком для предоставления консультационных услуг на этапе подготовки документов, подлежащих использованию при закупке работ, услуг в соответствии с настоящей документацией.

Запрещено участие в отборе лицам, которые могут оказывать влияние на деятельность Заказчика, комиссии, а также их сотрудников, и аффилированным лицам. Понятие «Аффилированность лиц» определяется в порядке, предусмотренном Законом РСФСР от 22 марта 1991 года №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в редакции Федерального закона от 02.02.2006 г. №19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации).

1.14. Критерии оценки предложений Участников отбора

1) Срок выполнения работ, но не позднее 01.07.2012 (коэффициент значимости критерия – 0,50);

2) Срок предоставления гарантии качества работ, но не менее 5 (Пяти) лет с момента сдачи результата работ по акту приёмки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома (коэффициент значимости критерия – 0,15).

3) Качество работ и квалификация участника комиссионного отбора (коэффициент значимости критерия – 0,35):

- наличие опыта по осуществлению ремонтных работ, но не менее 1 (Одного) года (коэффициент значимости критерия – 0,20),

- наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2001 с приложениями (коэффициент значимости критерия – 0,10),

- наличие документов о наличии системы контроля качества (положение по предприятию по данному виду капитального ремонта) (коэффициент значимости критерия – 0,05).

1.15. Окончательный срок подачи заявок на участие в комиссионном отборе

Приём заявок на участие в отборе начинается с «28» апреля 2012 г. с 09:00 часов по местному времени и заканчивается «12» мая  2012 г. в 17:00 часов по местному времени.

Заказчик оставляет за собой право внести соответствующие изменения в извещение о проведении комиссионного отбора и продлить срок подачи заявок и документов на участие в отборе.

Заявки на участие в отборе подаются секретарю комиссии по адресу: 634537 Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, д.13. С 09:00 до 17:00 часов по местному времени (перерыв с 12:00 по 13:00).

1.16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе произойдёт «15» мая  2012 г. в 11 часов 00 мин. (по местному времени) по адресу: Томская область, Томский район, п.Копылово, ул. Новая, д.13

1.17. Срок и место рассмотрения и оценка соответствия документации участников отбора требованиям, установленным условиями комиссионного отбора

Рассмотрение и оценка соответствия документации участников отбора требованиям, установленным условиям отбора, начинается с «15» мая 2012 г в 11:00 часов (по местному времени) и заканчивается «15» мая 2012 г. в 17:00 часов (по местному времени), по адресу: Томская область, Томский район, п.Копылово, ул. Новая, д. 13

1.18. Срок и место выбора участника отбора, предложившего лучшие условия исполнения Договора

Выбор участника отбора, предложившего лучшие условия исполнения Договора, осуществляется «15 » мая 2012 г. в 17:00 часов (по местному времени), по адресу: Томская область, Томский район, п.Копылово ул. Новая д. 13.

# Инструкция участникам отбора

2. Общие сведения

### 2.1. Отстранение от участия в комиссионном отборе

Комиссия на основании результатов рассмотрения заявок участников отбора принимает решение о соответствии или о несоответствии заявок участников отбора требованиям, установленным условиями отбора.

Решение о несоответствии заявок участников отбора требованиям, установленным условиями отбора, принимается комиссией в случае, если:

1) участником отбора не представлены документы и материалы, предусмотренные документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в отборе, установленным документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в заявке на участие в отборе,

2) несоответствия заявки участника отбора требованиям, установленным в соответствии с пунктами 1.10. и 1.11. настоящей документации,

3) условия, содержащиеся в заявке участника отбора, не соответствуют установленным параметрам критериев отбора, предусмотренные в извещении о проведении комиссионного отбора и настоящей документации,

4) представленные участником отбора документы и материалы неполны и (или) недостоверны.

Иностранные участники отбора допускаются к участию в отборе на равных условиях с российскими, если иное не установлено международным договором или иными федеральными законами.

Заказчик, комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника отбора – юридического лица, подавшего заявку на участие в отборе, проведении в отношении такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником отбора в соответствии с требованиями настоящей документации, установления факта несоответствия участника отбора требованиям, предусмотренным настоящей документацией, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в отборе.

### 2.2. Порядок, место и срок предоставления документации о комиссионном отборе

Со дня официального опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте в сети «Интернет» извещения о проведении настоящего комиссионного отбора, комплект документации может быть бесплатно получен всеми заинтересованными лицами на основании письменного запроса в адрес Заказчика на бумажных или магнитных носителях (необходимо при себе иметь электронный носитель) или по электронной почте в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление о предоставлении документации должно быть подано не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в отборе.

Заявление о предоставлении документации подаётся по адресу: 634537, Томская область, Томский район, п.Копылово, ул.Новая, д.13 с 09:00 до 17:00 часов по местному времени (перерыв с 12:00 до 13:00).

Документация предоставляется в свободном доступе в сети «Интернет», на официальном сайте Администрации Копыловского сельского поселения: http://www.admkopilovosp@mail.ru

Заинтересованные лица, получающие документацию только с официального сайта, самостоятельно отслеживают размещённые на официальном сайте возможные изменения, внесённые в извещение о проведении отбора и в документацию.

На официальном сайте Администрации Копыловского сельского поселения, http://www.admkopilovosp@mail.ru/  будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации, а также все изменения или дополнения документации в случае возникновения таковых.

### 2.3. Порядок предоставления разъяснений положений документации о комиссионном отборе

Со дня официального опубликования Заказчиком в официальном периодическом печатном издании, предназначенном для опубликования правовых актов органов местного самоуправления Копыловского сельского поселения и иной официальной информации «Информационный бюллетень», издаваемом в муниципальном образовании «Копыловское сельское поселение» и размещения на официальном сайте в сети «Интернет» извещения о проведении настоящего отбора любое заинтересованное лицо вправе обратиться к Заказчику, в письменной форме, с запросом о разъяснении положений настоящей документации.

Заказчик обязан предоставлять в письменной форме разъяснения положений документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к Заказчику не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в отборе.

Разъяснения положений документации направляются Заказчиком каждому заявителю в течение 2 (Двух) рабочих дней, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в отборе, с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. Днём поступления запроса считается день регистрации запроса в оригинальной письменной форме в канцелярии Заказчика. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день после дня поступления запроса. Разъяснения положений документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте в сети «Интернет». Указанные в настоящей части запросы заявителей и разъяснения положений документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

Запрос о разъяснении документации направляется по адресу: 634537, Томская область, Томский район, п.Копылово, ул.Новая, д.13 с 09:00 до 17:00 часов по местному времени (перерыв с 12:00 до 13:00).

На конверте с запросом указывается наименование, адрес места положения отправителя, заинтересованного лица, наименование, адрес Заказчика, наименование комиссионного отбора, а также делается пометка «ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ».

### 2.4. Внесение дополнений и изменений в документацию о комиссионном отборе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника отбора, вправе принять решение о внесении дополнений и/или изменений в документацию.

В течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня принятия решения о внесении дополнений и/или изменений в документацию сообщение о таких дополнениях и/или изменениях размещается Заказчиком на официальном сайте в сети «Интернет», опубликовывается в официальном печатном издании и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам отбора, которым была предоставлена документация. При этом срок подачи заявок на участие в отборе продлевается на срок не менее чем на 10 (Десять) рабочих дней со дня подписания решения о внесения таких дополнений и/или изменений.

Участники отбора, использующие документацию с сайта, самостоятельно отслеживают возможные дополнения и/или изменения, внесённые в извещение о проведение отбора и в документацию.

Заказчик не несёт ответственности в случае, если участник отбора не ознакомился с дополнениями и/или изменениями, внесёнными в извещение о проведении отбора и документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

### 2.5. Отказ от проведения комиссионного отбора

Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении отбора, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в отборе.

Извещение об отказе от проведения отбора опубликовывается и размещается Заказчиком, соответственно в течение 5 (Пяти) рабочих и 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения отбора в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещений о проведении отбора.

В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения комиссией вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица – индивидуального предпринимателя)) конверты с заявками на участие в отборе и направляются с соответствующими уведомлениями всем участникам отбора, подавшим заявки на участие в отборе.

2.6. ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА РАБОТ ПО ПРЕДМЕТУ ОТБОРА

2.6.1. Участнику отбора рекомендуется под свою ответственность посетить и осмотреть объект, на котором будут выполняться работы, предусмотренные настоящим отбором, прилегающую территорию и получить все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки заявки и заключения Договора подряда на работы по предмету отбора. Затраты на посещение участка участник отбора покрывает из собственных средств.

Инструкция по подготовке заявок на участие в комиссионном отборе

## Инструкция по заполнению заявки на участие в комиссионном отборе

### 3. Форма заявки на участие в комиссионном отборе

3.1. Для участия в отборе заинтересованное лицо подаёт заявку на участие в отборе по установленной настоящей документацией форме.

3.2. Заявки на участие в отборе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам настоящей документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные настоящей документацией, и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам отбора.

3.3. Заявка на участие в отборе оформляется на русском языке в письменной форме, которая удостоверяется подписью заявителя, и предоставляется в комиссию в порядке, установленном документацией, в отдельном запечатанном конверте.

### 4. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в комиссионном отборе

4.1. Участник отбора обязан изучить документацию, включая все инструкции, формы, условия, требования и техническую документацию.

4.2. Заявка на участие в отборе, подготовленная участником отбора, а также все документы, входящие в состав заявки на участие в отборе, связанные с этой заявкой, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

4.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

4.4. При подготовке заявки на участие в отборе и документов, входящих в состав заявки на участие в отборе, не допускается применение факсимильных подписей.

### 5. Оформление заявки на участие в комиссионном отборе

5.1. Заявки на участие в отборе, представляемые участниками отбора, должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями настоящей документации, все формы должны быть отпечатаны и заполнены по всем пунктам приложенных образцов. Непредставление полного комплекта документов, указанных в разделе 7 настоящей документации, подача заявки на участие в отборе, не отвечающей формальным требованиям, содержащимся в настоящей документации, является риском участника отбора, подавшего такую заявку, который может привести к признанию его заявки на участие в отборе не соответствующей требованиям настоящей документации и не допуску к участию в отборе такого участника отбора.

5.2. Заявка на участие в отборе подаётся в 1 (Одном) экземпляре (оригинал), который удостоверяется подписью заявителя, и предоставляется в комиссию в запечатанном конверте в порядке, предусмотренном в настоящей документации.

5.3. Все документы, представленные участниками отбора должны быть подписаны уполномоченными лицами и скреплены соответствующей печатью (в случае её наличия) (согласно правил ведения делопроизводства). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в отборе (или уполномоченными лицами). Все документы должны иметь чёткую печать текстов. Использование факсимильной подписи не допускается.

5.4. Все документы, входящие в заявку на участие в отборе, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами.

5.5. Все документы, входящие в заявку на участие в отборе, формируются в один многостраничный документ, пронумеровываются, прошиваются и скрепляются печатью.

5.6. При описании условий и предложений участниками отбора должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.7. Сведения, которые содержатся в заявках участников отбора, не должны допускать двусмысленных толкований.

5.8. Документы, для которых в настоящей документации установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Документы и материалы, форма которых не установлена настоящей документацией, могут составляться в произвольном виде.

5.9. Заявкой, отвечающей требованиям настоящей документации, признаётся та, которая соответствует всем требованиям, положениям, условиям и технической части настоящей документации и не содержит существенных отклонений или описок.

Существенным отклонением или опиской являются такие, которые:

- любым существенным образом влияют на объём, сроки, качество и другие существенные характеристики подлежащих выполнению работ;

- любым образом ограничивают права Заказчика или обязательства исполнителя по Договору подряда, как они предусмотрены в настоящей документации.

5.10. Представленные в составе заявки на участие в отборе документы участнику отбора не возвращаются.

5.11. Многостраничные оригиналы документов и многостраничные копии документов должны быть прошиты и опломбированы, заверены уполномоченным лицом, с указанием количества прошитых листов.

5.12. Копии документов, должны быть надлежащим образом заверены:

5.12.1. для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов.

5.12.2. для индивидуальных предпринимателей:  нотариально заверенные копии документа, удостоверяющего личность, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту нахождения, а так же выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

6. Оформление конверта с заявкой на участие в комиссионном отборе

6.1. Участник отбора помещает заявку со всей документацией в конверт.

6.2. На конверте должно быть указанно:

- наименование работ, по которому подаётся заявка на участие в отборе;

- слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО _____» с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных документацией;

- наименование Заказчика;

- адрес места подачи заявок на участие в отборе.

6.3. Если конверт с заявкой на участие в отборе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, Заказчик, комиссия не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого, или досрочное вскрытие такого конверта.

### 7. Документация, входящая в состав заявки на участие в комиссионном отборе

Заявка на участие в отборе, которую представляет участник отбора, должна включать в себя следующую документацию.

7.1. Для участия в отборе участники (лично или через своего представителя) представляют следующие документы:

1) опись документов по форме 0 к настоящей документации;

2) заявку на участие в комиссионном отборе по форме 1 к настоящей документации;

3) предложение на участие в отборе по форме 2 к настоящей документации, содержащее обязательства по выполнению условий отбора и заключению Договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома;

4) заполненную анкету участника комиссионного отбора согласно форме 3 к настоящей документации;

5) юридические лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, а также выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

6) индивидуальные предприниматели – нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учёт индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, а также выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

7) годовую бухгалтерскую отчётность за последний год с отметкой налогового органа о её приёме (для юридических лиц);

8) формы №1 по ОКУД «Бухгалтерский баланс», формы №2 по ОКУД «Отчёт о прибылях и убытках» за последний отчётный период с отметкой налогового органа о её приёме (для юридических лиц);

9) справку из налогового органа о сумме задолженности участника по налогам и иным обязательным платежам;

10) нотариально заверенные копии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и иных разрешительных документов, необходимых для проведения соответствующих работ по капитальному ремонту;

11) документ, удостоверяющий полномочия лица на осуществление действий на участие в отборе;

12) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника отбора выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного  дома № 23 п.Рассвет Томского района Томской области является крупной сделкой;

13) документы, содержащие следующую информацию:

а) сведения о квалификации участника отбора и о соответствии его персонала и выполняемых им работ требованиям нормативных документов (оформляется по приложенному образцу – Форма 4 к настоящей документации);

б) документы, подтверждающие наличие опыта работы по капитальному ремонту (оформляется в произвольной форме);

в) описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики (оформляется по приложенному образцу – Форма 5 к настоящей документации);

г) описание требований участника комиссионного отбора (оформляется по приложенному образцу – Форма 6 к настоящей документации).

7.2. Участник отбора несёт ответственность за полноту и достоверность представляемой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 8. Представление заявок на участие в комиссионном отборе

8.1. Заявка на участие в отборе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам настоящей документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные настоящей документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам отбора.

8.2. Представленная в комиссию заявка на участие в отборе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени её представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в отборе.

8.3. Участник торгов подаёт заявку на участие в отборе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается информация, предусмотренная разделом 6 настоящей документации о комиссионном отборе. Участник отбора вправе не указывать на таком конверте своё фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица – индивидуального предпринимателя).

8.4. Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе.

8.5. Участникам, подавшим заявку на участие в отборе, комиссия обязана обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в отборе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

8.6. Если конверт с заявкой на участие в отборе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в разделе 6 настоящей документации, Заказчик, комиссия не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

8.7. Конверт с заявкой на участие в отборе, представленный в комиссию по истечении срока представления заявок на участие в отборе, не вскрывается и возвращается представившему её заявителю. Если на конверте представленной заявки на участие в отборе не указано наименование заявителя и почтовый адрес, то такой конверт вскрывается и направляется заявителю по указанному в анкете почтовому адресу.

### 9. Изменения заявок на участие в комиссионном отборе

9.1. Участник отбора, подавший заявку на участие в отборе, вправе изменить заявку на участие в отборе в любое время до истечения срока представления Заказчику заявок на участие в отборе. Изменение заявки на участие в отборе считается действительным, если такое изменение поступило Заказчику до истечения срока представления заявок на участие в отборе.

9.2. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся путём оформления в установленном порядке новой версии документов, в которые вносятся изменения и подаются в закрытом конверте, на котором указывается наименование отбора и слова «Изменения в заявку на участие в комиссионном отборе». На каждом листе документа с изменениями в верхнем правом углу должна быть надпись «ИЗМЕНЕНИЯ».

9.3. Изменения, внесённые в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в отборе.

9.4. Изменения заявки должны быть оформлены и поданы в порядке, установленном для оформления заявок на участие в отборе в соответствии с настоящей документацией.

9.5. Изменения заявок на участия в отборе подаются по адресу для подачи заявок на участие в отборе, указанному в извещении о проведении отбора и в настоящей документации.

9.6. После окончания срока подачи заявок на участие в отборе не допускается внесение изменений в такие заявки.

9.7. Участникам отбора, подавшим изменения заявок на участие в отборе, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в отборе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

9.8. Конверты с изменениями заявок на участие в отборе вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в отборе.

9.9. После вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в отборе надлежащим лицом.

9.10. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в отборе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в отборе.

9.11. Если конверт с изменениями заявки на участие в отборе не запечатан и не маркирован в установленном порядке, Заказчик, комиссия не несут ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.

### 10. Отзыв заявок на участие в комиссионном отборе

10.1. Заявитель, подавший заявку на участие в отборе, вправе отозвать свою заявку на участие в отборе в любое время до истечения срока представления Заказчику заявок на участие в отборе. Уведомление об отзыве заявки на участие в отборе считается действительным, если такое уведомление поступило Заказчику до истечения срока представления заявок на участие в отборе.

10.2. Заявки на участие в отборе отзываются в следующем порядке.

10.2.1. Участник отбора подаёт в письменном виде уведомление об отзыве заявки на участие в отборе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование работ, по которому проводится комиссионный отбор, номер регистрации и дата подачи и способ подачи заявки на участие в отборе.

10.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в отборе должно быть подписано лицом, имеющим полномочия на осуществление действий от имени участника отбора, отзывающего заявку на участие в отборе.

10.3. При необходимости участник отбора вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в отборе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

10.4. Заявление об отзыве заявки на участие в отборе должно быть оформлено в соответствии с требованиями, указанными в разделе 6 настоящей документации.

10.5. Заявки на участие в отборе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в отборе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

10.6. Конверт с заявкой на участие в отборе, на которую поступило уведомление об отзыве, не вскрывается, и возвращается участнику отбора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты вскрытия конвертов.

10.7. После окончания срока подачи заявок на участие в отборе не допускается отзыв заявок на участие в отборе.

### 11. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе

11.1. В день окончания приёма и регистрации заявок на участие в отборе Заказчик передаёт все поступившие от заявителей заявки на участие в отборе на рассмотрение комиссии.

11.2. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении отбора, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в отборе. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в отборе, предоставленные Заказчику до истечения установленного документацией срока представления заявок на участие в отборе. Вскрытие всех поданных конвертов с заявками на участие в отборе осуществляется в один день, при этом запрещается объявлять перерыв в заседании комиссии.

11.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в отборе, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в отборе. При этом объявляются и заносятся в протокол заседания комиссии наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в отборе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено настоящей документацией.

11.4. Конверты с заявками на участие в отборе вскрываются в следующем порядке:

1) конверты с отметкой «Изменение в заявку на участие в отборе»,

2) конверты, на которые поступили уведомления об отзыве заявки на участие в отборе,

3) остальные конверты с заявками на участие в отборе.

11.5. Если в указанный в извещении о проведении отбора срок подачи заявок на участи в отборе, подано только одна заявка, соответствующее требованиям, установленным условиям отбора подрядных организаций, Заказчик заключает Договор в течение 3 (Трёх) дней с подрядной организацией, направившей такую заявку.

11.6. Если в указанный в извещении о проведении отбора срок подачи заявок на участие в отборе не подано ни одной заявки, отбор признаётся несостоявшимся.

11.7. Конверт с заявкой на участие в отборе, представленной Заказчику по истечении срока представления заявок на участие в отборе, не вскрывается и возвращается представившему её заявителю.

## 12. Проведение процедуры рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе, поданных участниками отбора

12.1. Заявки на участие в отборе рассматриваются комиссией в срок, указанный в извещении о проведении отбора и настоящей документации.

12.2. В случае установления факта подачи одним участником отбора 2 (Двух) и более заявок на участие в отборе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в отборе такого участника отбора, поданные в отношении данного отбора, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

12.3. Процедура рассмотрения заявок на участие в отборе, поданных участниками отбора, проводится комиссией, которая определяет:

1) соответствие заявки на участие в отборе требованиям, содержащимся в настоящей документации,

2) соответствие заявителя требованиям к участникам отбора, установленным в соответствии с пунктом 1.10. настоящей документации,

3) соответствие условий, содержащихся в заявке на участие в отборе, установленным параметрам критериев отбора, предусмотренным в извещении о проведении отбора и настоящей документации,

4) достоверность и (или) полноту информации, документов и материалов, предоставленных участников отбора в заявке на участие в отборе.

12.4. Комиссия на основании результатов проведения процедуры рассмотрения участников отбора принимает решение о допуске заявителя к участию в отборе или об отказе в допуске заявителя к участию в отборе, и заносит это решение в протокол заседания комиссии.

12.5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в отборе принимается комиссией в случае, если:

1) участником отбора не представлены документы и материалы, предусмотренные настоящей документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в отборе требованиям, установленным настоящей документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в заявке на участие в отборе,

2) несоответствия заявки на участие в отборе и заявителя требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1.10. настоящей документации,

3) условие, содержащееся в заявке на участие в отборе, не соответствует установленным параметрам критериев отбора, предусмотренные в извещении о проведении отбора и настоящей документации,

4) представленные участником отбора документы и материалы неполны и (или) недостоверны.

12.6. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в процедуре оценки заявок на участие в отборе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в отборе принято решение об отказе в допуске к участию в отборе всех участников отбора, подавших заявки на участие в отборе, отбор признается несостоявшимся.

12.8. Договор заключается с единственным участником отбора, на условиях указанных в поданной им заявке на участие в отборе, при этом такие условия должны соответствовать условиям настоящей документации.

12.9. В случаях, если отбор признан несостоявшимся и Договор не заключён с единственным участником отбора или с участником отбора, который подал единственную заявку на участие в отборе (при наличии таких участников), Заказчик вправе объявить о проведении повторного отбора.

12.10. В случае объявления о проведении повторного отбора Заказчик вправе изменить условия данного отбора.

13. Порядок выбор подрядной организации, предложившей лучшие условия исполнения Договора

13.1. Оценка заявок на участие в отборе, поданных участниками отбора, и признанными соответствующими условиям отбора, в соответствии с критериями отбора, предусмотренными в извещении о проведении отбора и пунктом 1.14. настоящей документации, осуществляется в порядке, установленным в приложении № 3 к настоящей документации.

13.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в отборе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены настоящей документацией.

13.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в отборе, комиссией каждой заявке на участие в отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в отборе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер.

13.4. Победителем отбора признаётся участник отбора, который предложил наилучшие условия в порядке, предусмотренном в приложении № 3 к настоящей документации, и заявке на участие в отборе которого присвоен первый номер.

13.5. В случае, если две и более заявки на участие в отборе содержат равные наилучшие условия, победителем отбора признаётся участник отбора, раньше других указанных участников отбора представивший Заказчику заявку на участие в отборе.

13.6. Решение об определении победителя отбора заносится в протокол заседания комиссии.

13.7. Решение о признании участника отбора победителем отбора может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. Срок подписания протокола заседания комиссии, определяющий победителя отбора или иное решение

14.1. Комиссия ведёт протокол заседания комиссии, определяющий победителя отбора или иное решение. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком непосредственно в день подведения итогов отбора. Протокол составляется в 2 (Двух) экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня подписания протокола передаёт победителю отбора один экземпляр протокола и проект Договора, который составляется путём включения условий исполнения Договора, предложенных победителем отбора в заявке на участие в отборе, в проект Договора, прилагаемый к настоящей документации.

14.2. Протокол заседания комиссии, определяющий победителя отбора или иное решение размещается на официальном сайте Заказчиком, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Указанный протокол также опубликовывается Заказчиком в официальном печатном издании в течение 5 (Пяти) рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

14.3. Протокол заседания комиссии, определяющий победителя отбора или иное решение хранится у Заказчика в течение срока действия Договора.

### 15. Разрешение разногласий

15.1. Обжалование действий и решений при проведении отбора осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Форма 0

Штамп организации – участника отбора или фирменный бланк

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в комиссионном отборе

для проведения комиссионного отбора по выбору победителя на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 23 п.Рассвет Томского района Томской области

Настоящим __________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование участника отбора)

в комиссионном отборе для проведения комиссионного отбора по выбору победителя на право заключения договора подряда на ____________________________________________________________________________________________

(указать наименование отбора)

направляются ниже перечисленные документы:

| № п\п | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |

Дата заполнения  «____»_______________2012 г.

ФИО (для физ. лица) ________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Руководитель/ уполномоченный представитель

(для юридического лица)

_____________________     ____________________________

(подпись)				(ФИО)

М.П.

Форма 1

Штамп организации – участника отбора или фирменный бланк

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

Кому: Заказчику – ООО «УК п.Рассвет»».

1. Изучив документацию по проведению комиссионного отбора по выбору победителя на право заключения договора подряда на ____________________________________________________________________________________________,

(указать наименование отбора)

Я (мы), ________________________________________________________________________________________________,

(наименование участника комиссионного отбора)

в лице __________________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.,Ф.И.О. для физического лица)

сообщаем о согласии участвовать в комиссионном отборе на условиях, установленных в документации о комиссионном отборе, и представить Вам свои предложения на выполнение работ по _______________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(указать наименование работ)

2. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берём на себя обязательства подписать Договор подряда на выполнение работ по ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(указать наименование работ)

3. Мы объявляем, что до заключения Договора подряда на выполнение заказа настоящая Заявка и представленное предложение будут считаться имеющей силу Договора подряда между нами.

Приложения к заявке (указать список прилагаемых документов):

- ______________________________________________________________________________;

- ______________________________________________________________________________;

- ______________________________________________________________________________;

…………………………………………………………………………………………………………………….

n)  ______________________________________________________________________________.

Дата заполнения  «____»_______________2012 г.

ФИО (для физ. лица) ________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Руководитель/ уполномоченный представитель

(для юридического лица)

_____________________     ____________________________

(подпись)				(ФИО)

М.П.

Форма 2

Штамп организации – участника отбора или фирменный бланк

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

по выбору победителя на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 23 п. Рассвет Томского района Томской области

Кому: Заказчику – ООО «УК п.Рассвет».

Уважаемые господа!

Изучив документацию по проведению комиссионного отбора по выбору победителя на право заключения договора подряда на __________________________________________________________________________________________,

(указать наименование отбора)

настоящим удостоверяем, что мы,

________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.,Ф.И.О. для физического лица)

1. Обязуемся:

1) выполнить работы в соответствии с _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________.

(указать в соответствии с какими нормами, документами будут выполняться работы, являющиеся предметом настоящего отбора).

2) выполнить работы, соответствующие функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и потребностям Заказчика в соответствии с формой 5 к Вашей документации о комиссионном отборе.

3) завершить работы по _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(указать наименование работ)

в срок до _______________________________________________________________________________________;

(указать сроки выполнения работ)

4) Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы составляет – ____________ ____________________________________________________________________________________________;

(указать срок и условия предоставления гарантии качества на выполненные работы, являющиеся предметом настоящего отбора)

5) выполнить работы без/с привлечения(ем) субподрядных организаций;

6) в случае признания наших предложений лучшими, выполнить работы по цене Договора подряда, предложенной в Вашем извещении о проведении комиссионного отбора и документации о комиссионном отборе, рассчитанной и учитывающей следующие затраты в соответствии с требованиями Вашей документации о комиссионном отборе:

- ________________________________________________________________________;

- ________________________________________________________________________;

- ________________________________________________________________________;

- ________________________________________________________________________;

- ________________________________________________________________________;

- ________________________________________________________________________;

(указать затраты, включаемые участником размещения заказа в цену муниципального контракта)

7) в случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берём на себя обязательства подписать Договор подряда на выполнение работ по ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(указать наименование работ)

в соответствии с требованиями документации о комиссионном отборе и условиями наших предложений, в срок не позднее 20 (Двадцати) дней со дня подписания протокола заседания комиссии.

2. Согласны:

1) с условиями заключаемого Договора подряда на выполнение работ по ___________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(указать наименование работ)

согласно приложению № 2 к Вашей документации о комиссионном отборе;

2) с имеющимся в Вашей документации о комиссионном отборе порядком платежей;

3. Подтверждаем:

1) что ознакомлены с условиями, содержащимися в Вашей документации о комиссионном отборе;

2) что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам отбора в соответствии с Вашей документацией о комиссионном отборе;

3) что имеем в штате квалифицированных и опытных специалистов;

4. Сообщаем:

1) что в отношении _________________________________________________________________________

(наименование организации – участника отбора, индивидуального предпринимателя)

не проводится ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) что наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе;

3) что у нас отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника отбора по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в конкурсной заявке информации, что подтверждаем приложенными к настоящей документации документами и заполненными формами согласно Вашей документации о комиссионном отборе.

6. Иные дополнительные условия: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Дата заполнения  «____»_______________2012 г.

ФИО (для физ. лица) ________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Руководитель/ уполномоченный представитель

(для юридического лица)

_____________________     ____________________________

(подпись)				(ФИО)

М.П.

Форма 3

Штамп организации – участника отбора или фирменный бланк

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОМИССИОННОГО ОТБОРА

по выбору победителя на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыши  многоквартирного дома № 23 п.Рассвет Томского района Томской области

Кому: Заказчику – ООО «УК п.Рассвет».

| 1 | Наименование (для юр. лиц) (ФИО и паспортные данные для физ. лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | ИНН / КПП |  |
| 3 | Место нахождения (для юридических лиц) Место жительства (для физических лиц) |  |
| 4 | Почтовый адрес (с указание индекса) |  |
|  | контактный телефон |  |
|  | телефакс |  |
| 5 | Банковские реквизиты |  |
|  | номер расчетного счета |  |
|  | название банка |  |
|  | БИК |  |
| 6 | Профиль деятельности |  |
| 7 | Данные о регистрации номер |  |
|  | орган |  |
|  | дата |  |
| 8 | Организационно - правовая форма (для юридических лиц) |  |
| 9 | Сведения о руководителях |  |
|  | ФИО руководителя |  |
|  | заместитель руководителя |  |
|  | ФИО главного бухгалтера |  |
|  | заместитель главного бухгалтера |  |
| 10 | Головная организация (если имеется) |  |
|  | наименование организации |  |
|  | место регистрации |  |
|  | дата регистрации |  |
|  | адрес |  |
|  | руководитель |  |
|  | телефон |  |

Дата заполнения  «____»_______________2012 г.

ФИО (для физ. лица) ________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Руководитель/ уполномоченный представитель

(для юридического лица)

_____________________     ____________________________

(подпись)				(ФИО)

М.П.

Форма 4

Штамп организации – участника отбора или фирменный бланк

Сведения о квалификации участника КОМИССИОННОГО ОТБОРА

Кому: Заказчику – ООО «УК п.Рассвет».

(наименование участника комиссионного отбора)

Сведения об Обеспеченности квалифицированными специалистами

| № п/п | ФИО, возраст | Общий стаж работы (лет) | Должность | Образование | Последняя переподготовка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Приложение:

Документы подтверждающие сведенья отраженные в настоящей таблице.

(как то: копия трудовой книжки, трудового договора или иного документа; документ о наличие образования; документ о переподготовке или повышении квалификации)

Дата заполнения  «____»_______________2012г.

ФИО (для физ. лица) ________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Руководитель/ уполномоченный представитель

(для юридического лица)

_____________________     ____________________________

(подпись)				(ФИО)

М.П.

Форма 5

Штамп организации – участника отбора или фирменный бланк

Организационно-техническое предложение

участника КОМИССИОННОГО ОТБОРА.

Сведения о качестве работ.

(наименование участника отбора)

Раздел 1. Сведения о качестве выполняемых работ

по _______________________________________________________________

(наименование работ)

| № п/п | Наименование и описание выполняемых работ с учётом требований заказчика, указанных в документации о комиссионном отборе и сметной документации (Перечень видов работ согласно требованиям технической части документации о комиссионном отборе)* | Перечень государственных стандартов, СНиП, правил производства строительно-монтажных работ, санитарных и других норм и правил, которые участник размещения заказа будет соблюдать при выполнении работ. Описывается, каким образом будут выполняться требования заказчика, изложенные в документации о комиссионном отборе* | Сведения о качестве работ, характеристиках применяемых материалов* |
| --- | --- | --- | --- |

Раздел 2. Сведения о применяемых технологиях и методах производства работ

по _____________________________________________________________

(наименование работ)

| № п/п | Описание применяемых технологий и технических решений, методов производства работ |
| --- | --- |

Раздел 3. Сведения о системе контроля качества выполняемых работ

по _________________________________________________________________________

(наименование работ)

| № п/п | Описание действующей системы контроля качества выполняемых работ и закупаемых материалов и изделий с учётом требований заказчика, указанных в сметной документации* |
| --- | --- |

Приложение (в зависимости от наличия тех или иных документов):

- копии документов о наличии системы контроля качества (положение по предприятию);

- копия сертификата соответствия системы менеджмента качества стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2001 с приложениями.

Раздел 4. Описание объёма предоставления гарантий качества выполняемых работ

по ______________________________________________________________

(наименование работ)

| № п/п | Продолжительность гарантийного периода | Объём предоставления гарантий качества выполняемых работ | Обязанности участника отбора по содержанию объекта в гарантийный период | Случаи нераспространения гарантии и её прекращения раньше установленного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел 5. Календарный план производства работ (график выполнения работ)

по ______________________________________________________________

(наименование работ)

Оформляется в произвольном виде,

но необходимо установить последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением, а также нормативное время работы строительных машин, определить потребность в трудовых ресурсах и средствах механизации, выделить этапы и комплексы работ, поручаемые бригадам (в том числе работающим по методу бригадного подряда) и определить их количественный, профессиональный и квалификационный состав. (данный календарный план производства работ (график выполнения работ) будет включён в условия исполнения муниципального контракта).

Дата заполнения  «____»_______________2012 г.

ФИО (для физ. лица) ________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Руководитель/ уполномоченный представитель

(для юридического лица)

_____________________     ____________________________

(подпись)				(ФИО)

М.П.

*Комиссия по комиссионному отбору на основании представленных данных будет рассматривать соответствие участника отбора требованиям, установленным технической частью документации о комиссионном отборе и требованиям, предъявляемым действующим Законодательством Российской Федерации.

Форма 6

Штамп организации – участника отбора или фирменный бланк

АНКЕТА ТРЕБОВАНИЙ УЧАСТНИКА КОМИССИОНННОГО ОТБОРА

на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 23 п.Рассвет Томского района Томской области

___________________________________________________________________________________

(наименование участника комиссионного отбора)

| № п/п | Перечень требований к участнику комиссионного отбора | Соответствие требованию к участнику комиссионного отбора | Для заполнения участником комиссионного отбора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Не нахождение в процессе ликвидации или реорганизации | Проводится ли ликвидация или реорганизация в отношении участника комиссионного отбора (для юридического лица)? да / нет |  |
| 2. | Отсутствие решения о признании банкротом | Имеется ли решение арбитражного суда о признании участника комиссионного отбора (несостоятельным) банкротом и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)? да / нет |  |
| 3. | Отсутствие ареста имущества и/или приостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Наложен ли арест и/или приостановлена ли деятельность участника комиссионного отбора (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)? да / нет |  |
| 4. | Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов подрядной организации | Имеется ли задолженность по состоянию на 01.01.2012 г. в: 1. федеральный бюджет 2. областной бюджет 3. городской бюджет 4. внебюджетные фонды? | 1.___________ 2.___________ 3.___________ 4.___________ |
|  |  | Имеющаяся сумма задолженности по состоянию на 01.01.2012 превышает 25% балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый период? да / нет |  |
| 5. | Требования законодательства по лицензированию к выполнению работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 23 п.Рассвет Томского района Томской области | 1. Лицензия на _____________________________________ да / нет | Приложить копию действующей лицензии |
| 6. | Отсутствие неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. | Имеется ли у участника комиссионного отбора неисполненные обязательства по ранее заключенным договорам на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома? да / нет |  |
| 7. | Требование о необходимости наличия решения об одобрении или совершении крупной сделки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица | Является ли для участника комиссионного отбора выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 23 п.Рассвет Томского района Томской области, крупной сделкой? да / нет (если да приложить решение об одобрении или совершении крупной сделки или копию) |  |

Дата заполнения  «____»_______________2012 г.

ФИО (для физ. лица) ________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Руководитель/ уполномоченный представитель

(для юридического лица) _____________________     ____________________________

(подпись)				(ФИО)		М.П.

Форма 7

На бланке организации

ЗАПРОС

на разъяснение документации о комиссионном отборе

(полное наименование организации)

получив комплект документации о комиссионном отборе на тему ___________________________, просит дать разъяснения по следующим вопросам: _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответ на запрос просим направить по адресу _____________________________________________,

или по факсу__________________________________________________________________.

Дата «____»_______________2012 г.

ФИО (для физ. лица) ________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Руководитель/ уполномоченный представитель

(для юридического лица) _____________________     ____________________________

(подпись)			(ФИО)

М.П.

Форма 8

На бланке организации

##### ПИСЬМО ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

__________________________________________________________________________ -

(полное наименование организации)

__________________________________________________________________________ -

(юридический и фактический адреса, телефон, адрес).

__________________________________________________________________________ -

(дата регистрации заявки на участие в комиссионном отборе)

заявляет о своём намерении отозвать поданную заявку в связи со следующими причинами:

_____________________________________________________________________________ -

_____________________________________________________________________________ -

поданные документы просим выслать по адресу:

_____________________________________________________________________________ -

или передать нашему представителю:

_____________________________________________________________________________ -

(фамилия, имя, отчество и должность)

_____________________________________________________________________________ -

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)

Дата «____»_______________2012 г.

ФИО (для физ. лица) ________________________    ______________________________

(подпись)				(ФИО)

Руководитель/ уполномоченный представитель

(для юридического лица) _____________________     ____________________________

(подпись)			(ФИО)

М.П.

Приложение 2

к документации о комиссионном отборе, утверждённой от «____» ________ 2012г.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________________

на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 23 п. Рассвет Томского района Томской области

__.________									«___» ___________ 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания поселка Рассвет»», в лице Директора Соложенко Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района в лице Заместителя Главы Администрации-начальника Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Вульфа Александра Владимировича, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Специализированная организация», с другой стороны, _______________________________________________________ в лице __________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, именуем_____ в дальнейшем «Подрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор по результатам проведённого комиссионного отбора «Выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 23  п. Рассвет Томского района Томской области», о нижеследующем.

Целью настоящего договора является выполнение подрядных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием Заказчиком собственных и привлечённых средств.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами за свой риск, своими материалами, оборудованием и инструментом по заданию Заказчика капитальный ремонт (далее по тексту договора в соответствующих падежах – работы) дома № 23 п. Рассвет Томского района Томской области (далее по тексту в соответствующих падежах – «Дом») согласно сметной документации (прилагается) и графику производства работ (прилагается), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, и сдать результат работ Заказчику в порядке, определённом договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу в соответствии с условиями договора.

1.2. Специализированная организация обязуется по заданию Заказчика осуществлять строительный контроль и технический надзор за выполнением Подрядчиком работ по капитальному ремонту Дома, в течение срока действия настоящего договора.

1.3. Объём, виды, содержание и иные требования, предъявляемые к работе, выполняемой Подрядчиком, содержатся в настоящем договоре, сметной документации, утверждённой Заказчиком и согласованной Специализированной организацией, с Главой Копыловского сельского поселения, в установленном настоящем договоре порядке.

Сметная документация, работа по которой выполняется в соответствующем финансовом году, составляется по видам работ.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Календарные сроки выполнения Работ по объекту и сроки завершения отдельных этапов Работ определяются графиком производства работ (прилагается), составленным Подрядчиком и утверждённым Заказчиком. Систематическое невыполнение графика производства работ (более 2 (Двух) раз) по вине Подрядчика является основанием для прекращения Заказчиком договорных обязательств по договору без выплаты Подрядчику убытков и компенсаций.

Сроки выполнения Работ:

Начало Работ – «____» _____________ 20____г.

Окончание Работ – «____» _____________ 20____г.

2.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами и условиями настоящего договора.

2.3. Любая отсрочка из-за обстоятельств непреодолимой силы (как определено в разделе 10 настоящего договора), увеличивает сроки выполнения Работ на разумный период времени, согласованный Сторонами.

2.4. Датой окончания Работ по настоящему договору является дата подписания соответствующими сторонами акта приёмки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Дома выполненных Работ.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ, ИНСТРУМЕНТАМИ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, строительными материалами и оборудованием.

3.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику, Специализированной организации в составе исполнительной документации при оформлении отчётов, за выполненные работы с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

3.3. Подрядчик обязуется обеспечить приёмку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.4. Подрядчик обязан за свои средства с использованием своей лаборатории в ходе приёмки поступающих на рабочую площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных ремонтных работ, обеспечить все предусмотренные нормами и проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику, Специализированной организации до приёмки им выполненных работ.

3.5. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении договора, Заказчик вправе взыскать с него понесённые расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

3.5. Подрядчик несёт ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения договора материалов, оборудования и реконструируемого объекта до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость работ на проведение капитального ремонта Дома определяется на основании сметной документации, и составляет 1 044 479,36 (Один миллион сорок четыре тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 36 копеек.

Из них в т.ч.:

757 388,54 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 54 копеек составляет размер финансирования за счёт средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

234 866,85 (Двести тридцать четыре восемьсот шестьдесят шесть) рублей 85 копеек за счет средств Администрации Томского района;

52 223,97 (Пятьдесят две тысячи двести двадцать три ) рубля 97 копеек  за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме.

и включает в себя:

- стоимость выполнения всех работ;

- стоимость оборудования и материалов, используемых для выполнения работ;

- стоимость доставки оборудования, материалов и техники до места выполнения работ;

- стоимость упаковки, погрузки, разгрузки оборудования и материалов;

- затраты на оплату труда;

- расходы на эксплуатацию техники;

- расходы по сертификации;

- расходы при хранении и страховании материалов, техники, работ;

- стоимость гарантийных обязательств;

- все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия контракта;

- налоги, сборы, пошлины;

- другие обязательные платежи, связанные с выполнением условий в рамках предмета муниципального контракта.

4.2. Заказчик производит оплату выполненных работ в следующем порядке:

4.2.1. Заказчик перечисляет на банковский счёт Подрядчика аванс на проведение работ по капитальному ремонту Дома в размере не более 30 (Тридцати) процентов от стоимости работ, указанной в п.4.1 настоящего договора, с учётом собственной доли.

4.2.2. Окончательный расчёт с Подрядчиком производится в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента сдачи результата выполненных работ в порядке, в установленном разделом 8. настоящего договора.

4.2.3. Превышения Подрядчиком объёмов, предусмотренных сметной документацией, и стоимости работ по объекту, не подтверждённые соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

4.3. Оплата работ производится Заказчиком на основании акта приёмки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Дома, подписанного всеми членами комиссии по приёмке.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1.1. при завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в срок 3 (Три) рабочих дня со дня получения извещения об окончании Работ.

5.1.2. Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в пределах сумм, указанных в п.4.1. настоящего Договора.

5.1.3. Согласовывать качество и стоимость применяемых для выполнения работ материалов.

5.1.4. Назначить представителя для осуществления контроля за объёмами и качеством выполняемых работ, приёмки работ.

5.1.5. Обеспечить через своих представителей в течение всего периода выполнения работ контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной договором цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.6. Участвовать через своих представителей в освидетельствовании скрытых работ.

5.1.7. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, ухудшающих качество выполненных работ, или иных недостатков, в течение одного дня уведомить об этом Подрядчика в письменной форме, назначить срок для их устранения.

5.1.8. Выполнять в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

5.2. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время в течение всего периода ремонта, могут давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утверждённой сметной документации и действующих нормативно-технических документов.

5.3. Заказчик имеет право проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, соблюдение объёмов, сроков выполнения работ, качество применяемых материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4. При не выполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счёт Подрядчика.

5.5. Заказчик имеет право предъявлять требования, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства:

6.1. Выполнить все работы по капитальному ремонту в объёме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему и сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

6.2. Выполнять Работы своими силами и средствами в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, сметной документацией и графиками производства Работ, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора и сдать результат работ Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную и безопасную эксплуатацию по акту приёмки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Дома.

6.3. Производить работы в соответствии со сметной документацией, нормами и правилами.

6.4. Поставить на рабочую площадку необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения Договора имущество.

6.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для выполнения работ имущества.

6.6. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного и операционного лабораторного контроля по типовой форме согласно действующим нормам и правилам.

6.7. В соответствии с нормативными документами осуществлять своими силами контроль выполняемых им работ, отчитываться о результатах перед Заказчиком в сроки установленные разделом 8 настоящего договора.

6.8. Обеспечить внутрипроизводственную систему контроля качества (прилагается).

6.9. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на рабочей площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли, при необходимости, установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам ремонта данного дома.

6.10. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами и ущербом, нанесённым третьим лицам, возникающим в следствие выполнения Подрядчиком Работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных правил.

6.11. Обеспечить и содержать за свой счёт охрану дома, материалов, оборудования, стоянки ремонтной техники и другого имущества, необходимых для ремонта объекта на рабочей площадке, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приёмки его в эксплуатацию.

6.12. Предоставлять Заказчику, Специализированной организации по его требованию информацию о наличии материалов, механизмов, о числе рабочих у Подрядчика, статистическую и бухгалтерскую отчётность, и иную отчётность необходимую для осуществления контроля за исполнением настоящего договора.

6.13. Возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для добросовестного выполнения работ по настоящему договору, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на ремонтной площадке.

6.14. До передачи объекта Заказчику риска случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, риска случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора, несёт Подрядчик.

6.15. Вправе осуществлять страхование следующих рисков: рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудовании и другого имущества, используемого при  ремонте, ответственность за причинения вреда третьим лицам при проведении ремонта, иные виды рисков связанных с выполнением Подрядчиком работ. Страхование осуществлять страховой организацией, согласованной с Заказчиком.

6.16. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в договорённый срок.

6.17. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения, всю исполнительную документацию, предусмотренную соответствующими ВСН и СНиП.

6.18. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

6.19. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями.

6.20. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, исправлять дефекты, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счёт Подрядчика.

6.21. Обеспечивать содержание и сохранность ремонтируемого Дома с момента начала ремонта до подписания акта приёмки выполненных работ.

В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинён ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счёт произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

6.22. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, технической документации;

-	возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-	иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству ремонтируемого сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в договорный срок.

6.23. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ.

6.24. Возместить все убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесённым третьим лицам, возникшим вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

6.25. Своевременно представлять по требованию Заказчика всю необходимую информацию о ремонтируемом доме.

6.26. Обеспечивать представителям Заказчика за счёт Подрядчика все необходимые условия для исполнения ими своих обязательств по Договору.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за выполнением капитального ремонта;

7.2. Осуществлять приёмку скрытых работ с подписанием актов на скрытые работы;

7.3. Совместно с Заказчиком осуществлять приёмку выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с исполнительной документацией, либо выдать акт замечаний не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их предъявления к приёмке;

7.4. Назначить своего представителя для подписания актов приёмки выполненных работ.

7.5. Совместно с Заказчиком осуществлять приёмку в эксплуатацию отремонтированного объекта;

7.6. Осуществлять проверку сметной документации на соответствие требованиям нормативных документов Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня регистрации заявки на проверку сметной документации.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ

8.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, установленными настоящим договором. Работы должны быть выполнены в соответствии с существующими СНиПами.

8.2. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

8.3. Заказчик со Специализированной организацией, реализуя своё право, предусмотренное п. 5.1.5., п. 5.1.6. и ч.7.4. настоящего договора, не реже 2 (Двух) раз в неделю осуществляет проверку объёмов и качества выполняемых Работ с выездом на место. Все имеющиеся замечания Заказчик, Специализированная организация в письменном виде передаёт Подрядчику для устранения.

8.4. В процессе выполнения работ Подрядчик, представители Заказчика, представители Специализированной организации осуществляют контроль за выполнением работ, которые в соответствии с технологией выполнения работ не могут быть проконтролированы после выполнения других работ (скрытые работы).

8.5. Приёмка выполненных Работ осуществляется по факту выполнения работ, на основании письменного извещения Подрядчика об окончании выполнения работ. Подрядчик должен направить извещение Заказчику в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания выполнения работ. Вместе с извещением об окончании работ Подрядчик должен передать Заказчику пакет исполнительной документации в 3 (Трёх) экземплярах. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам. Приёмка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

8.6. При необходимости производится комиссионное обследование качества работ:

8.6.1. состав комиссии формирует Заказчик. В состав комиссии входят представители организаций, компетентных в вопросах производства и оценки качества данного вида работ;

8.6.2. комиссией учитываются замечания, выданные Заказчиком за период между обследованиями;

8.6.3. по результатам проверок составляется акт проверки объёмов и качества выполненных работ, в котором указываются сроки устранения замечаний;

8.6.4. отказ Подрядчика подписать акт с указанием недостатков не влечёт признание данного акта недействительным.

8.7. В случае если в указанные сроки замечания комиссии и Заказчика не устранены, и являются отступлением от договора, ухудшающем результат работы, при приёмке работ Заказчик имеет право не принимать к оплате соответствующие объёмы работ.

8.8. Приёмка отремонтированного объекта в эксплуатацию осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в состав которой в обязательном порядке должен быть включён Глава Итатского сельского поселения, специализированная организация, либо их законные представители, представители от собственников.

8.9. Комиссия в течение «3» (Трёх) рабочих дней после выполнения работы должен осмотреть и принять выполненные Работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

8.10. Сдача выполненных Подрядчиком работ и приёмка их лицами, осуществляющими контроль от лица Заказчика, оформляется актами сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2), подписанными сторонами, в случае если представленные результаты работ в полной мере соответствуют установленным требованиям к качеству, безопасности.

8.11. В случае несоответствия результатов работ условиям сметной документации, СНиПам, ВСН, ГОСТам, стандартам и правилам, а также настоящему договору, Подрядчик обязан произвести необходимые доработки и исправления без дополнительной оплаты в срок, указанный Комиссией.

8.12. Комиссия, обнаружившая недостатки в работе при приёмке всего объёма работ, указанного в п.1.1. настоящего договора, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приёмки работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований об их устранении.

8.13. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе приёмки работ (явные недостатки).

8.14. Заказчик, обнаруживший после приёмки работ отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 3 (Трёх) дней со дня их обнаружения, а Подрядчик обязуется устранить допущенные нарушения в срок, установленный Заказчиком.

8.15. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе стороны поровну.

8.16. Устранение недостатков и дефектов работ осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

8.17. При просрочке передачи или приёмки результата работ, риски, предусмотренные разделом 9 настоящего договора за нарушение сроков, несёт Сторона, допустившая просрочку.

8.18. Акт приёмки законченного строительством объекта подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

8.19. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта приёмки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Дома или акта устранения недостатков.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. На период действия настоящего договора Подрядчик несёт бремя содержания имущества, в отношении которого выполняет работы и несёт ответственность за вред, причинённый данным имуществом третьим лицам, в том числе их здоровью и имуществу.

9.3. В случае выполнения работ с недостатками и дефектами, отступлениями от требования договора Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

9.4. В случае возникновения у Заказчика убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязан их возместить в полном объёме.

9.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна в трёхдневный срок сообщить об этом другой стороне в письменной форме.

9.6. Подрядчик несёт ответственность за достоверность представленных актов приёмки выполненных работ, в т.ч. указанных в них видов, объёмов и стоимости выполненных работ.

9.7. В случае если Заказчиком после подписания актов приёмки выполненных Работ будут обнаружены недостоверные (неправильно указанные) данные, в т.ч., завышенные объёмы и стоимость выполненных работ, стороны в течение 10 (Десяти) дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об указанных обстоятельствах составляют и подписывают акт (протокол), в котором указывается размер излишне (неправильно) выплаченных денежных средств. При несогласии Подрядчика с выводами Заказчика о недостоверности (завышении) содержащихся в представленных Подрядчиком актах приёмки выполненных работ данных, Подрядчик должен указать свои возражения в акте (протоколе). В противном случае (при не подписании) Подрядчик считается согласившимся с содержанием акта (протокола).

Подрядчик обязан в течение 20 (Двадцати) дней с момента подписания акта (протокола) или истечения десятидневного срока на составление (подписание) акта (протокола) (при не подписании его Подрядчиком) возвратить Заказчику излишне (неправильно) выплаченные последним денежные средства.

9.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков сдачи работ, установленных настоящим договором, последний уплачивает штраф в размере равном 3 (Трём) % на день начала просрочки от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

Данное положение подлежит применению только в случае, если срок устранения выявленных нарушений выходит за пределы конечного срока окончания работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора.

9.9. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком работ (по объёму, качеству, содержанию), а именно при выявлении Заказчиком недостатков при приёмке работ, время, предоставленное Подрядчику для устранения недостатков, считается нарушением срока окончания работ, предусмотренного разделом 2 настоящего договора.

В этом случае Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

Данное положение подлежит применению только в случае, если срок устранения выявленных нарушений не выходит за пределы конечного срока окончания работ.

9.10. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах в процессе эксплуатации, Подрядчик обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в течение 5 (Пяти) дней с момента извещения Подрядчика об обнаружении недостатков или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

9.11. За задержку устранения недостатков (дефектов) в работах против сроков, предусмотренных п.9.10. настоящего договора, Подрядчик уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

9.12. В случае нарушения Заказчиком установленных настоящим договором сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

9.13. Недостатки, допущенные по вине Подрядчика при выполнении работ, исправляются им за свой счёт в сроки, установленные в п. 9.10 настоящего договора.

9.14. Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтверждённые соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счёт, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

9.15. В случае, если Подрядчик отказывается исправлять дефекты, выявленные Заказчиком, Заказчик имеет право:

- не оплачивать выполненные работы;

- предъявить Подрядчику штрафные санкции в сумме, необходимой для исправления выявленных дефектов.

9.16. Подрядчик несёт ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причинённые последнему убытки.

9.17. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение безопасности третьих лиц при выполнении работ в рамках договора.

9.18. За ущерб, причинённый третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинён вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

9.19. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до её приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

9.20. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения выявленных нарушений.

9.21. Пункты настоящего раздела договора, предусматривающие уплату Сторонами штрафных санкций вступают в силу при наличии письменной претензии одной из Сторон.

10. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ

10.1. Все материалы, оборудование и работы должны:

10.1.1. соответствовать видам, описанных работ в сметной документации;

10.1.2. поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, должны иметь технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

10.2. Заказчик, Специализированная организация имеют право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Подрядчик обязан обеспечить помощь и предоставить рабочую силу, электроэнергию, топливо, приспособления и инструменты, обычно требующиеся для обследования, измерения и испытаний любых материалов и оборудования, а также предоставить образцы строительных материалов в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

Все образцы строительных материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за его счёт.

10.3. Качество работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору в обязательном порядке соответствует действующему законодательству, в том числе Градостроительному кодексу Российской Федерации, в соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

11. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

11.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определённые настоящим договором;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при приёмке работ или в период гарантийной эксплуатации Дома;

- нормальное функционирование Дома при его нормальной эксплуатации;

- качество предоставленных им материалов, оборудования и наличие к ним предусмотренных условиями договора сертификатов качества, санитарных паспортов.

11.2. Гарантия качества на работы, выполненные Подрядчиком, в том числе используемые им материалы, устанавливается сроком на _______ (_________________________) месяцев с момента сдачи результата работ по акту приёмки-передачи выполненных работ.

11.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Дома до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

11.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Специализированной организацией (или Заказчиком).

11.5. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

11.6. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляет Подрядчик за свой счёт без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (Двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

11.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Специализированная организация (или Заказчик) назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

12.2. Заказчик вправе по соглашению сторон расторгнуть договор в случае:

  - задержки хода работ по вине Подрядчика, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

  - снижения качества работ, предусмотренных сметной документацией, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

3) систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором либо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, повлекшего за собой причинение Заказчику убытков, возбуждения в отношении Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке процедуры банкротства.

12.3. При расторжении договора по совместному решению сторон незавершённые работы по ремонту объекта передаётся Заказчику, при этом Подрядчику оплачивается стоимость принятых выполненных работ в объёме, определяемом сторонами совместно.

12.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

12.5. Все споры по настоящему договору решаются путём переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области.

12.6. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.7. Ответственные исполнители по данному договору со стороны Заказчика: ________________________________________________________________________________________________.

12.8. Ответственный исполнитель по данному договору со стороны Подрядчика ________________________________________________________________________________________________ (лицензия Подрядчика прилагается и является неотъемлемой частью настоящего договора).

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ

13.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

13.2. Прекращение действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение договорных обязательств.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

14.1. Приложениями к настоящему договору являются следующие документы:

1) ________________________________________, Приложение № 1;

2) ________________________________________, Приложение №2;

……………………………………………………………………………………………………………….;

n) ________________________________________, Приложение № n.

15. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Специализированная организация | Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- | --- |

| ______________ / _____________ / | _____________ / ________________ / | _____________ / ______________ / |
| --- | --- | --- |
| «___» _______________ 2012г. | «___» _______________ 2012г. | «___» _______________ 2012г. |
| М.П. | М.П. | М.П. |

Приложение 3

к документации о комиссионном отборе, утверждённой от «____» _________2012г.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ КОМИССИОННОГО ОТБОРА

«Выполнение работ по капитальному ремонту крыши  многоквартирного дома № 23 п.Рассвет Томского района Томской области»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана в целях выявления лучших условий исполнения Договора подряда предлагаемых участниками комиссионного отбора «Выполнение работ по капитальному ремонту крыши  многоквартирного дома № 23 п.Рассвет Томского района Томской области» и применяется для оценки и сопоставления заявок участников на участие в отборе, в соответствии с критериями, предусмотренными в извещении о проведении комиссионного отбора и документации о комиссионном отборе:

1) Срок выполнения работ, но не позднее  01.07.2012 г. (коэффициент значимости критерия – 0,50);

2) Срок предоставления гарантии качества работ, но не менее 5 (Пяти) лет с момента сдачи результата работ по акту приёмки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома (коэффициент значимости критерия – 0,15).

3) Качество работ и квалификация участника комиссионного отбора (коэффициент значимости критерия – 0,35):

- наличие опыта по осуществлению ремонтных работ, но не менее 1 (Одного) года (коэффициент значимости критерия – 0,20),

- наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2001 с приложениями (коэффициент значимости критерия – 0,10),

- наличие документов о наличии системы контроля качества (положение по предприятию по данному виду капитального ремонта) (коэффициент значимости критерия – 0,05).

В ниже приведённой таблице предлагаются параметры (свойства), по которым будет производиться оценка заявок участников, и следующие коэффициенты значимости критериев оценки заявки на участие в конкурсе.

| Критерии оценки заявки | Коэффициенты значимости критерия |
| --- | --- |
| 1. Критерий «Срок выполнения работ», но не позднее 01.07.2012 г. | 0,50 |
| 2. Критерий «Срок предоставления гарантии качества работ», но не менее 5 (Пяти) лет с момента сдачи результата работ по акту приёмки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома | 0,15 |
| 3. Критерий «Качество работ и квалификация участника комиссионного отбора»: |  |
| 3.1. Подкритерий «Наличие опыта по осуществлению ремонтных работ», но не менее 1 (Одного) года | 0,20 |
| 3.2. Подкритерий «Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2001 с приложениями» | 0,10 |
| 3.3. Подкритерий «Наличие документов о наличии системы контроля качества (положение по предприятию по данному виду капитального ремонта)» | 0,05 |

2. МЕТОД ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Каждому критерию присваивается коэффициент значимости j, отражающий относительную значимость критерия. При установлении коэффициентов значимости необходимо соблюдение условия, чтобы сумма коэффициентов значимости всех критериев (показателей) была равна единице.

(1)

∑ n j = 1

j = 1,

где n – число рассматриваемых критериев.

2.2. Каждый рассматриваемый критерий заявки участника получает оценку. С этой целью значения анализируемого критерия в натуральных единицах ранжируется для всех участников отбора.

2.3. Комментарии:

| Критерий оценки заявки | Худшее значение критерия | Лучшее значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1. Критерий «Срок выполнения работ», но не позднее 30.07.2012 | Наибольший срок выполнения работ | Наименьший срок выполнения работ |
| 2. Критерий «Срок предоставления гарантии качества работ», но не менее 5 (Пяти) лет с момента сдачи результата работ по акту приёмки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома | Наименьший срок предоставления гарантии качества работ | Наибольший срок предоставления гарантии качества работ |
| 3. Критерий «Качество работ и квалификация участника комиссионного отбора»: |  |  |
| 3.1. Подкритерий «Наличие опыта по осуществлению ремонтных работ», но не менее 1 (Одного) года | Наименьший срок опыта работ по капитальному ремонту | Наибольший срок опыта работ по капитальному ремонту |
| 3.2. Подкритерий «Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2001 с приложениями» | Отсутствие сертификата соответствия системы менеджмента качества стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2001 с приложениями | Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2001 с приложениями |
| 3.3. Подкритерий «Наличие документов о наличии системы контроля качества (положение по предприятию по данному виду капитального ремонта)» | Отсутствие документов о наличии системы контроля качества (положение по предприятию по данному виду капитального ремонта) | Наличие документов о наличии системы контроля качества (положение по предприятию по данному виду капитального ремонта) |

2.4. Для каждого из участников отбора проводится оценка всех j-критериев:

2.4.1. в случае если для критерия отбора установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в предложении условию и такому критерию, определяется путём умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в заявке участника условия и начального значения такого критерия к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках участников условий и начального значения такого критерия, по формуле (2):

(2)

Бij = Кj * ((Nij – Nj)/ (Nлуч.j – Nj)),

где

Б ij – оценка анализируемого j-критерия (показателя) для i-го участника отбора;

Кj – коэффициента значимости j-критерия (показателя);

N ij – значение анализируемого j-го критерия (показателя) для i-го участника отбора, содержащегося в заявке участника условия в натуральных единицах измерениях;

Nj – начальное значение такого критерия в натуральных единицах измерения;

N луч.j – наибольшего из значений анализируемого j-го критерия (показателя) содержащихся во всех заявках участников условий в натуральных единицах измерения.

2.4.2. в случае если для критерия отбора установлено уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке участника условию и такому критерию, определяется путём умножения коэффициента такого критерия на отношение разности начального значения такого критерия и значения содержащегося в заявке участника условия к разности начального значения такого критерия и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках участников условий, по формуле (3):

(3)

Вij = Кj * ((Nj – Nij)/ (Nj – Nхуд.j)),

где

В ij – оценка анализируемого j-критерия (показателя) для i-го участника отбора;

Кj – коэффициента значимости j-критерия (показателя);

N ij – значение анализируемого j-го критерия (показателя) для i-го участника отбора, содержащегося в заявке участника условия в натуральных единицах измерениях;

Nj – начальное значение такого критерия в натуральных единицах измерения;

N худ.j – наименьшего из значений анализируемого j-го критерия (показателя) содержащихся во всех заявках участников условий в натуральных единицах измерения.

2.4.3. в случае если для критерия отбора установлено значение в натуральных единицах, то применяется формула (4):

(4)

Бij = ((Nij – N худ.j)/ (Nлуч.j – N худ. j)) * Кj,

где

Б ij –оценка анализируемого j-критерия (показателя) для i-го участника отбора;

Кj – коэффициента значимости j-критерия (показателя);

N ij – значение анализируемого j-го критерия (показателя) для i-го участника отбора в натуральных единицах измерениях;

Nхуд.j – худшее значение анализируемого j-го критерия (показателя) среди всех участников отбора в натуральных единицах измерения;

N луч. j – лучшее значение анализируемого j-го критерия (показателя) среди всех участников отбора в натуральных единицах измерения.

2.5. При этом в случае если все значения, содержащиеся в заявках участников, равны начальному значению критерия, то данный критерий при оценке и сопоставлении заявок участников не применяется.

2.6. Суммарная оценка заявки i-го участника отбора определяется по формуле (3):

(3)

Сij = ∑ Бij + ∑Вij,

где:

Сij – сумма величин, рассчитанных по всем критериям отбора для i-го участника отбора.

2.7. Содержащиеся в заявках участников условия оцениваются и сопоставляются комиссией путём сравнения результатов суммирования, полученных в порядке, предусмотренном подпунктом 2.6. пункта 2. настоящего приложения.

2.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в отборе комиссией каждой заявке на участие в отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора подряда присваивается порядковый номер. Заявке на участие в отборе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора подряда, присваивается первый номер.

2.9. Победителем отбора признаётся участник отбора, который предложил наилучшие условия исполнения Договора подряда и заявке на участие в отборе которого присвоен первый номер.

# ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении КОМИССИОННОГО ОТБОРА

«Выполнения работ по капитальному ремонту крыш  в многоквартирных домах, расположенных в  Томском районе Томской области»

Заказчик:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания поселка Рассвет»».

Место нахождения: 634529, Томская область, Томский район, п.Рассвет, д.21 кв.5

Почтовый адрес: 634529, Томская область, Томский район, п. Рассвет, д. 21 кв.5

Руководитель Заказчика: Директор ООО «УК п.Рассвет»

Ответственные исполнители: Главный инженер ООО «УК п.Рассвет» Быстренков Леонид Петрович

Контактный телефон: 8(38-22) 988-787

Адрес многоквартирного дома:

Томская область, Томский район п. Рассвет, д. 23;

Наименование работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту крыши.

Максимальные сроки выполнения работ:

Работы должны быть выполнены до 01 июля 2012 года.

Минимальные сроки предоставления гарантий качества работ:

не менее 5 (Пяти) лет с момента сдачи результата работ по акту приёмки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома.

Максимальная цена договора подряда:

1 044 479,36 (Один миллион сорок четыре тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 36 копеек.

Из них в т.ч.:

757 388,54 (Семьсот пятьдесят семь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 54 копеек составляет размер финансирования за счёт средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

234 866,85 (Двести тридцать четыре восемьсот шестьдесят шесть) рублей 85 копеек за счет средств Администрации Томского района;

52 223,97 (Пятьдесят две тысячи двести двадцать три) рубля 97 копеек  за счёт средств собственников помещений в многоквартирном доме.

Требования, предъявляемые к участникам комиссионного отбора:

1) Участниками отбора могут быть юридические лица любой формы собственности и физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие необходимыми финансовыми, техническими и технологическими возможностями, соответствующие требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим соответствующие виды работ по капитальному ремонту, и признающие условия отбора;

2) Участником отбора не может являться лицо:

- на имущество которого наложен арест и (или) деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в отборе;

- признанное несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;

- находящееся в процессе ликвидации или реорганизации (для юридических лиц);

- имеющее задолженность по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов подрядной организации;

- имеющие неисполнение обязательств по ранее заключённым договорам на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, за исключением случаев, когда срок исполнения указанных обязательств еще не истек;

- сведения о котором содержатся в реестре недобросовестных поставщиков;

- наличие опыта по осуществлению ремонтных работ которого менее 1 (Одного) года.

Критерии оценки предложений Участников отбора:

1) Срок выполнения работ, но не позднее 01.07.2012 г. (коэффициент значимости критерия – 0,50);

2) Срок предоставления гарантии качества работ, но не менее 5 (Пяти) лет с момента сдачи результата работ по акту приёмки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома (коэффициент значимости критерия – 0,15).

3) Качество работ и квалификация участника комиссионного отбора (коэффициент значимости критерия – 0,35):

- наличие опыта по осуществлению ремонтных работ, но не менее 1 (Одного) года (коэффициент значимости критерия – 0,20),

- наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2001 с приложениями (коэффициент значимости критерия – 0,10),

- наличие документов о наличии системы контроля качества (положение по предприятию по данному виду капитального ремонта) (коэффициент значимости критерия – 0,05).

Порядок, место и сроки подачи заявок и документов на участие в комиссионном отборе:

Приём заявок на участие в отборе начинается с «28» апреля 2012 г. с 09:00 часов по местному времени и заканчивается «12» мая 2010г. в 17:00 часов по местному времени.

Заказчик оставляет за собой право внести соответствующие изменения в извещение о проведении комиссионного отбора и продлить срок подачи заявок и документов на участие в отборе.

Заявки на участие в отборе подаются секретарю комиссии по адресу: 634537, Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, д. 13.  С 09:00 до 17:00 часов по местному времени (перерыв с 12:00 по 13:00).

Место, дата и время рассмотрения заявок комиссией:

Рассмотрение и оценка соответствия документации участников отбора требованиям, установленным условиям отбора, начинается с «15» мая 2012 г в 11:00 часов (по местному времени) и заканчивается «15 » мая  2012 г. в 17:00 часов (по местному времени), по адресу: Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, д.13

Со дня официального опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте в сети «Интернет» извещения о проведении настоящего комиссионного отбора, комплект документации может быть бесплатно получен всеми заинтересованными лицами на основании письменного запроса в адрес Заказчика на бумажных или магнитных носителях (необходимо при себе иметь электронный носитель) или по электронной почте в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление о предоставлении документации должно быть подано не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в отборе.

Заявление о предоставлении документации подаётся по адресу: 634537, Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, д. 13, с 09:00 до 17:00 часов по местному времени (перерыв с 12:00 по 13:00).

Документация предоставляется в свободном доступе в сети «Интернет», на официальном сайте Администрации Копыловского сельского поселения: http://www.admkopilovosp@mail.ru/.

Заинтересованные лица, получающие документацию только с официального сайта, самостоятельно отслеживают размещённые на официальном сайте возможные изменения, внесённые в извещение о проведении отбора и в документацию.

На официальном сайте Администрации Копыловского сельского поселения, http://www.admkopilovosp@mail.ru/.  будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации, а также все изменения или дополнения документации в случае возникновения таковых.

Директор

ООО «УК п. Рассвет»					                                               В.А.Соложенко

Тираж 6 шт.       Ответственный за выпуск      Попова Александра Владимировна

|  |  |  |  | Кровли |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  | (наименование стройки) | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик: |  |  |  |  |
| Директор: _____________ // | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | Директор: _____________ // |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смета п. Рассвет д. №23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |
| Основание: | Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 1 044 479,36 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС | 159 327,36 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  | 129 790,41 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин |  |
|  |  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего |  |
|  |  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Раздел №1: | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен парапета толщиной 330 мм, 1 м3 | 4,97 | 191,54 | 118,53 |  | 34.38 Разборка кирпичных стен ОЗП=13,77; ЭМ=5,88; ЗПМ=13,77; МАТ=1; | 8 460,45 | 4 996,58 | 3 463,87 |  | 8,24 | 40,95 |  |
|  |  |  |  | 73,01 | 11,57 |  |  |  |  | 791,82 |  | 1,15 | 5,72 |  |
|  |  | Норматив НР %: 94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен вентканалов толщиной 380 мм, 1 м3 | 1,32 | 191,54 | 118,53 |  | 34.38 Разборка кирпичных стен ОЗП=13,77; ЭМ=5,88; ЗПМ=13,77; МАТ=1; | 2 247,04 | 1 327,06 | 919,98 |  | 8,24 | 10,88 |  |
|  |  |  |  | 73,01 | 11,57 |  |  |  |  | 210,30 |  | 1,15 | 1,52 |  |
|  |  | Норматив НР %: 94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен вентканалов толщиной 510 мм, 1 м3 | 1,35 | 191,54 | 118,53 |  | 34.38 Разборка кирпичных стен ОЗП=13,77; ЭМ=5,88; ЗПМ=13,77; МАТ=1; | 2 298,11 | 1 357,22 | 940,89 |  | 8,24 | 11,12 |  |
|  |  |  |  | 73,01 | 11,57 |  |  |  |  | 215,08 |  | 1,15 | 1,55 |  |
|  |  | Норматив НР %: 94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен вентканалов толщиной 640 мм, 1 м3 | 2,5 | 191,54 | 118,53 |  | 34.38 Разборка кирпичных стен ОЗП=13,77; ЭМ=5,88; ЗПМ=13,77; МАТ=1; | 4 255,76 | 2 513,37 | 1 742,39 |  | 8,24 | 20,60 |  |
|  |  |  |  | 73,01 | 11,57 |  |  |  |  | 398,30 |  | 1,15 | 2,88 |  |
|  |  | Норматив НР %: 94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов, 100 м2 покрытия | 0,066 | 153,59 | 41,43 |  | 34.42 Разборка покрытий кровель ОЗП=13,77; ЭМ=5,31; ЗПМ=13,77; МАТ=1; | 116,45 | 101,93 | 14,52 |  | 14,38 | 0,95 |  |
|  |  |  |  | 112,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив НР %: 94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР12-01-017-01 | Разборка стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм вдоль парапета, 100 м2 стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; ДЕМОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; | 0,066 | 1 292,15 | 225,00 | 831,97 | 12.35. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных ОЗП=13,77; ЭМ=6,96; ЗПМ=13,77; МАТ=5,17; | 299,99 | 196,64 | 103,36 |  | 27,22 | 1,65 |  |
|  |  |  |  | 235,18 | 21,86 |  |  |  |  | 19,87 |  | 1,94 | 0,13 |  |
|  |  | Норматив НР %: 102% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 52% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; Добавлять до толщины стяжки 15 см ОЗП=85; ЭМ=85; ЗПМ=85; МАТ=85; | 0,066 | 64,32 | 2,66 | 53,02 | 12.35. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных ОЗП=13,77; ЭМ=6,96; ЗПМ=13,77; МАТ=5,17; | 2 435,16 | 767,55 | 129,83 | 1 537,78 | 1,00 | 6,45 |  |
|  |  |  |  | 8,64 | 0,34 |  |  |  |  | 32,83 |  | 0,03 | 0,21 |  |
|  |  | Норматив НР %: 102% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 52% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР26-01-039-01 | Разборка утеплителя толщиной 220 мм (для устройства вытяжных каналов и вдоль парапета), 1 м3 изоляции КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25; ДЕМОНТАЖ СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; | 1,45 | 1 722,72 | 57,30 | 1 567,13 | 25.30. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ОЗП=13,77; ЭМ=8,01; ЗПМ=13,77; МАТ=10,79; | 2 471,02 | 1 805,51 | 665,51 |  | 10,58 | 14,11 |  |
|  |  |  |  | 98,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив НР %: 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен будки выхода на кровлю, 1 м3 | 2,5 | 191,54 | 118,53 |  | 34.38 Разборка кирпичных стен ОЗП=13,77; ЭМ=5,88; ЗПМ=13,77; МАТ=1; | 4 255,76 | 2 513,37 | 1 742,39 |  | 8,24 | 20,60 |  |
|  |  |  |  | 73,01 | 11,57 |  |  |  |  | 398,30 |  | 1,15 | 2,88 |  |
|  |  | Норматив НР %: 94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных, 1 м3 | 0,6 | 497,99 | 367,80 | 22,45 | 34.37 Разборка железобетонных фундаментов, монолитных перекрытий и перегородок ОЗП=13,77; ЭМ=5,9; ЗПМ=13,77; МАТ=3,74; | 2 242,54 | 890,15 | 1 302,01 | 50,38 | 12,16 | 7,30 |  |
|  |  |  |  | 107,74 | 35,61 |  |  |  |  | 294,21 |  | 3,54 | 2,12 |  |
|  |  | Норматив НР %: 94% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел №2: | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 3,75 | 890,84 | 34,56 | 811,41 | 8.14. Кладка стен из кирпича ОЗП=13,77; ЭМ=10,8; ЗПМ=13,77; МАТ=3,92; | 15 644,38 | 2 316,98 | 1 399,68 | 11 927,73 | 5,40 | 20,25 |  |
|  |  |  |  | 44,87 | 5,40 |  |  |  |  | 278,84 |  | 0,40 | 1,50 |  |
|  |  | Норматив НР %: 104% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных толщиной 510 мм простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 7,2 | 890,84 | 34,56 | 811,41 | 8.14. Кладка стен из кирпича ОЗП=13,77; ЭМ=10,8; ЗПМ=13,77; МАТ=3,92; | 30 037,21 | 4 448,59 | 2 687,39 | 22 901,24 | 5,40 | 38,88 |  |
|  |  |  |  | 44,87 | 5,40 |  |  |  |  | 535,38 |  | 0,40 | 2,88 |  |
|  |  | Норматив НР %: 104% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР08-02-001-07 | Кладка стен кирпичных внутренних толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 5,04 | 893,37 | 34,56 | 815,51 | 8.14. Кладка стен из кирпича ОЗП=13,77; ЭМ=10,8; ЗПМ=13,77; МАТ=3,92; | 20 998,09 | 3 005,06 | 1 881,17 | 16 111,87 | 5,21 | 26,26 |  |
|  |  |  |  | 43,30 | 5,40 |  |  |  |  | 374,76 |  | 0,40 | 2,02 |  |
|  |  | Норматив НР %: 104% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР08-02-001-07 | Кладка стен вентканалов кирпичных армированных внутренних: при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 2,59 | 893,37 | 34,56 | 815,51 | 8.14. Кладка стен из кирпича ОЗП=13,77; ЭМ=10,8; ЗПМ=13,77; МАТ=3,92; | 10 790,69 | 1 544,26 | 966,71 | 8 279,71 | 5,21 | 13,49 |  |
|  |  |  |  | 43,30 | 5,40 |  |  |  |  | 192,59 |  | 0,40 | 1,04 |  |
|  |  | Норматив НР %: 104% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий | 0,158 | 7 752,91 | 46,89 | 7 200,00 | 8.21. Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=13,77; ЭМ=9,34; ЗПМ=13,77; МАТ=4,51; | 6 300,70 | 1 100,93 | 69,20 | 5 130,58 | 63,73 | 10,07 |  |
|  |  |  |  | 506,02 | 3,11 |  |  |  |  | 6,77 |  | 0,23 | 0,04 |  |
|  |  | Норматив НР %: 104% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 204-0069 | [Исключить] Арматурные сетки сварные, т | -0,158 | 7 200,00 |  | 7 200,00 | 8.21. Армирование кладки стен и других конструкций МАТ=4,51; | -5 130,58 |  |  | -5 130,58 |  |  |  |
| 16 | 204-0084 | Сетка из проволоки холоднотянутой, т | 0,158 | 8 800,00 |  | 8 800,00 | МАТ=3,92; | 5 450,37 |  |  | 5 450,37 |  |  |  |
| 17 | ФЕР08-02-001-01 | Увеличение высоты кладки стен вентканалов кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 2,15 | 890,84 | 34,56 | 811,41 | 8.14. Кладка стен из кирпича ОЗП=13,77; ЭМ=10,8; ЗПМ=13,77; МАТ=3,92; | 8 969,45 | 1 328,40 | 802,48 | 6 838,56 | 5,40 | 11,61 |  |
|  |  |  |  | 44,87 | 5,40 |  |  |  |  | 159,87 |  | 0,40 | 0,86 |  |
|  |  | Норматив НР %: 104% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР07-05-007-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т, 100 шт. сборных конструкций | 0,04 | 1 068,37 | 784,51 | 129,95 | 7.15. Укладка перемычек ОЗП=13,77; ЭМ=9,53; ЗПМ=13,77; МАТ=4,24; | 405,87 | 84,77 | 299,06 | 22,04 | 17,61 | 0,70 |  |
|  |  |  |  | 153,91 | 122,58 |  |  |  |  | 67,52 |  | 9,08 | 0,36 |  |
|  |  | Норматив НР %: 132% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 403-0488 | Перемычки железобетонные плитные, м3 | 0,116 | 2 045,03 |  | 2 045,03 | МАТ=8,193; | 1 943,57 |  |  | 1 943,57 |  |  |  |
| 19 | ФЕР07-06-002-05 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2, 100 шт. сборных конструкций | 0,11 | 1 031,47 | 99,67 | 68,03 | 7.98. Устройство плит перекрытий каналов ОЗП=13,77; ЭМ=10,17; ЗПМ=13,77; МАТ=4,24; | 1 451,58 | 1 308,35 | 111,50 | 31,73 | 91,89 | 10,11 |  |
|  |  |  |  | 863,77 | 12,02 |  |  |  |  | 18,21 |  | 0,89 | 0,10 |  |
|  |  | Норматив НР %: 111% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 68% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 403-0614 | Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 14 см, массой от 5 до 15 т, м2 | 0,5808 | 183,41 |  | 183,41 | МАТ=4,24; | 451,67 |  |  | 451,67 |  |  |  |
| 20 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0,091 | 1 485,02 | 44,24 | 1 127,07 | 11.24. Устройство стяжек: цементных ОЗП=13,77; ЭМ=5,88; ЗПМ=13,77; МАТ=5,69; | 1 000,36 | 393,10 | 23,67 | 583,59 | 39,51 | 3,60 |  |
|  |  |  |  | 313,71 | 14,73 |  |  |  |  | 18,46 |  | 1,27 | 0,12 |  |
|  |  | Норматив НР %: 105% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0,091 | 291,32 | 7,72 | 279,63 | 11.24. Устройство стяжек: цементных ОЗП=13,77; ЭМ=5,88; ЗПМ=13,77; МАТ=5,69; | 153,90 | 4,98 | 4,13 | 144,79 | 0,50 | 0,05 |  |
|  |  |  |  | 3,97 | 2,44 |  |  |  |  | 3,06 |  | 0,21 | 0,02 |  |
|  |  | Норматив НР %: 105% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий | 0,036 | 7 752,91 | 46,89 | 7 200,00 | 8.21. Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=13,77; ЭМ=9,34; ЗПМ=13,77; МАТ=4,51; | 1 435,60 | 250,84 | 15,77 | 1 168,99 | 63,73 | 2,29 |  |
|  |  |  |  | 506,02 | 3,11 |  |  |  |  | 1,54 |  | 0,23 | 0,01 |  |
|  |  | Норматив НР %: 104% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 204-0069 | [Исключить] Арматурные сетки сварные, т | -0,036 | 7 200,00 |  | 7 200,00 | 8.21. Армирование кладки стен и других конструкций МАТ=4,51; | -1 168,99 |  |  | -1 168,99 |  |  |  |
| 23 | 204-0084 | Сетка из проволоки холоднотянутой, т | 0,036 | 8 800,00 |  | 8 800,00 | МАТ=3,92; | 1 241,86 |  |  | 1 241,86 |  |  |  |
| 24 | ФЕР08-02-002-05 | Кладка вентканалов из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,141 | 11 643,38 | 355,10 | 10 060,05 | 8.16. Кладка перегородок из кирпича: неармированных ОЗП=13,77; ЭМ=10,8; ЗПМ=13,77; МАТ=3,84; | 8 372,35 | 2 384,70 | 540,75 | 5 446,91 | 143,99 | 20,30 |  |
|  |  |  |  | 1 228,23 | 55,49 |  |  |  |  | 107,74 |  | 4,11 | 0,58 |  |
|  |  | Норматив НР %: 104% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР12-01-017-05 | Устройство перекрытий вентканалов: сборных из плоских асбестоцементных листов, 100 м2 стяжки | 0,0755 | 4 198,37 | 33,01 | 3 944,34 | 12.37. Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов ОЗП=13,77; ЭМ=8,08; ЗПМ=13,77; МАТ=4,75; | 1 664,46 | 229,78 | 20,14 | 1 414,54 | 24,64 | 1,86 |  |
|  |  |  |  | 221,02 | 2,69 |  |  |  |  | 2,80 |  | 0,24 | 0,02 |  |
|  |  | Норматив НР %: 102% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 52% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР26-01-037-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции | 0,75 | 2 145,23 | 85,94 | 1 866,51 | 25.28. Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме ОЗП=13,77; ЭМ=7,86; ЗПМ=13,77; МАТ=4,1; | 8 237,07 | 1 990,94 | 506,62 | 5 739,52 | 20,04 | 15,03 |  |
|  |  |  |  | 192,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив НР %: 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 1,45 | 1 722,72 | 57,30 | 1 567,13 | 25.30. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ОЗП=13,77; ЭМ=8,01; ЗПМ=13,77; МАТ=10,79; | 27 146,55 | 1 962,51 | 665,51 | 24 518,53 | 10,58 | 15,34 |  |
|  |  |  |  | 98,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив НР %: 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 0,132 | 951,81 | 31,79 | 851,50 | 12.32. Устройство пароизоляции: прокладочной ОЗП=13,77; ЭМ=8,3; ЗПМ=13,77; МАТ=4,06; | 615,71 | 124,55 | 34,83 | 456,34 | 7,84 | 1,04 |  |
|  |  |  |  | 68,52 | 1,76 |  |  |  |  | 3,20 |  | 0,13 | 0,02 |  |
|  |  | Норматив НР %: 102% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 52% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР10-01-002-01 | Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции | 16,75 | 2 300,67 | 38,22 | 2 062,26 | 10.4. Установка стропил ОЗП=13,77; ЭМ=7,74; ЗПМ=13,77; МАТ=3,6; | 175 482,63 | 46 173,32 | 4 955,03 | 124 354,28 | 24,09 | 403,51 |  |
|  |  |  |  | 200,19 | 2,03 |  |  |  |  | 468,21 |  | 0,15 | 2,51 |  |
|  |  | Норматив НР %: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР10-01-083-04 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного, 100 м2 покрытия | 3,26404 | 5 240,28 | 123,35 | 4 899,74 | 10.104. Устройство по фермам настила ОЗП=13,77; ЭМ=8,06; ЗПМ=13,77; МАТ=5,53; | 101 448,00 | 9 761,80 | 3 245,12 | 88 441,09 | 24,85 | 81,11 |  |
|  |  |  |  | 217,19 | 9,72 |  |  |  |  | 436,87 |  | 0,72 | 2,35 |  |
|  |  | Норматив НР %: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия | 3,55 | 944,74 | 480,51 | 153,96 | 9.45. Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа ОЗП=13,77; ЭМ=9,05; ЗПМ=13,77; МАТ=6,18; | 33 982,40 | 15 167,08 | 15 437,59 | 3 377,73 | 35,50 | 126,03 |  |
|  |  |  |  | 310,27 | 37,43 |  |  |  |  | 1 829,71 |  | 2,61 | 9,27 |  |
|  |  | Норматив НР %: 77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 68% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | 101-0829 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката, т | 3,284 | 11 200,00 |  | 11 200,00 | МАТ=3,132; | 115 197,47 |  |  | 115 197,47 |  |  |  |
| 31.2 | 101-4648 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм, 10 шт. | 160 | 5,14 |  | 5,14 |  | 822,40 |  |  | 822,40 |  |  |  |
| 32 | ФЕР12-01-008-01 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб, 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 1,95 | 1 056,47 | 2,62 | 939,55 | 12.18. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) ОЗП=13,77; ЭМ=8,26; ЗПМ=13,77; МАТ=3,23; | 9 029,08 | 3 069,13 | 42,20 | 5 917,76 | 13,40 | 26,13 |  |
|  |  |  |  | 114,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив НР %: 102% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 52% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 0,3508 | 3 147,39 | 55,38 | 3 032,91 | 12.22. Ограждение кровель перилами ОЗП=13,77; ЭМ=7,78; ЗПМ=13,77; МАТ=3,59; | 4 256,19 | 285,48 | 151,14 | 3 819,56 | 6,67 | 2,34 |  |
|  |  |  |  | 59,10 | 3,92 |  |  |  |  | 18,94 |  | 0,29 | 0,10 |  |
|  |  | Норматив НР %: 102% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 52% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР10-01-008-04 | Устройство: фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,95 | 5 335,24 | 92,17 | 4 663,03 | 10.11. Устройство фронтонов ОЗП=13,77; ЭМ=8,25; ЗПМ=13,77; МАТ=5,95; | 34 667,95 | 7 587,79 | 722,38 | 26 357,78 | 68,00 | 64,60 |  |
|  |  |  |  | 580,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив НР %: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | 203-0367 | [Исключить] Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм, м3 | -1,501 | 1 784,00 |  | 1 784,00 | 10.11. Устройство фронтонов МАТ=5,95; | -15 932,82 |  |  | -15 932,82 |  |  |  |
| 35 | 101-3250 | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием, м2 | 95 | 132,94 |  | 132,94 | МАТ=2,154; | 27 203,51 |  |  | 27 203,51 |  |  |  |
| 36 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки | 0,49 | 890,84 | 34,56 | 811,41 | 8.14. Кладка стен из кирпича ОЗП=13,77; ЭМ=10,8; ЗПМ=13,77; МАТ=3,92; | 2 044,20 | 302,75 | 182,89 | 1 558,56 | 5,40 | 2,65 |  |
|  |  |  |  | 44,87 | 5,40 |  |  |  |  | 36,44 |  | 0,40 | 0,20 |  |
|  |  | Норматив НР %: 104% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий | 0,026 | 7 752,91 | 46,89 | 7 200,00 | 8.21. Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=13,77; ЭМ=9,34; ЗПМ=13,77; МАТ=4,51; | 1 036,82 | 181,17 | 11,39 | 844,27 | 63,73 | 1,66 |  |
|  |  |  |  | 506,02 | 3,11 |  |  |  |  | 1,11 |  | 0,23 | 0,01 |  |
|  |  | Норматив НР %: 104% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | 204-0069 | [Исключить] Арматурные сетки сварные, т | -0,026 | 7 200,00 |  | 7 200,00 | 8.21. Армирование кладки стен и других конструкций МАТ=4,51; | -844,27 |  |  | -844,27 |  |  |  |
| 38 | 204-0084 | Сетка из проволоки холоднотянутой, т | 0,026 | 8 800,00 |  | 8 800,00 | МАТ=3,92; | 896,90 |  |  | 896,90 |  |  |  |
| 39 | ФЕР06-01-005-04 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0003 | 83 515,04 | 2 531,43 | 77 146,15 | 6.11. Устройство железобетонных фундаментов общего назначения ОЗП=13,77; ЭМ=9,86; ЗПМ=13,77; МАТ=4,23; | 121,24 | 15,85 | 7,49 | 97,90 | 453,60 | 0,14 |  |
|  |  |  |  | 3 837,46 | 322,50 |  |  |  |  | 1,33 |  | 23,96 | 0,01 |  |
|  |  | Норматив НР %: 89% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 52% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м, 1 т конструкций | 0,1251 | 767,58 | 474,90 | 106,35 | 9.20. Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий ОЗП=13,77; ЭМ=8,92; ЗПМ=13,77; МАТ=4,65; | 912,78 | 320,98 | 529,94 | 61,87 | 18,25 | 2,28 |  |
|  |  |  |  | 186,33 | 39,22 |  |  |  |  | 67,56 |  | 2,57 | 0,32 |  |
|  |  | Норматив НР %: 77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 68% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 16-18, т | 0,1196 | 6 800,00 |  | 6 800,00 | МАТ=4,229; | 3 439,36 |  |  | 3 439,36 |  |  |  |
| 41 | 101-1801 | Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм, т | 0,0055 | 5 317,52 |  | 5 317,52 | МАТ=6,015; | 175,92 |  |  | 175,92 |  |  |  |
| 42 | ФЕР09-06-024-13 | Монтаж: кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2, 1 т конструкций | 0,0343 | 736,03 | 317,41 | 37,96 | 9.73. Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышленных печей и сушил ОЗП=13,77; ЭМ=6,64; ЗПМ=13,77; МАТ=3,6; | 256,77 | 179,79 | 72,29 | 4,69 | 39,57 | 1,36 |  |
|  |  |  |  | 380,66 | 13,50 |  |  |  |  | 6,38 |  | 1,00 | 0,03 |  |
|  |  | Норматив НР %: 77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 68% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т | 0,0343 | 10 508,00 |  | 10 508,00 | МАТ=6,27; | 2 259,86 |  |  | 2 259,86 |  |  |  |
| 43 | ФЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 1 | 378,81 | 22,06 | 300,20 | 10.5. Устройство слуховых окон ОЗП=13,77; ЭМ=7,79; ЗПМ=13,77; МАТ=5,3; | 2 541,60 | 778,69 | 171,85 | 1 591,06 | 6,63 | 6,63 |  |
|  |  |  |  | 56,55 | 1,49 |  |  |  |  | 20,52 |  | 0,11 | 0,11 |  |
|  |  | Норматив НР %: 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Норматив СП %: 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | 203-0258 | Створки оконные для жилых зданий площадь более 1,4 м2, м2 | 1,95 | 143,96 |  | 143,96 | МАТ=4,091; | 1 148,43 |  |  | 1 148,43 |  |  |  |
| 44 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную, 1 т груза | 26,5 | 42,98 | 42,98 |  | пг01-01-01-41 Мусора строительного с погрузкой вручную ОЗП=1; ЭМ=9,03; ЗПМ=1; МАТ=1; | 10 284,90 |  | 10 284,90 |  |  |  |  |
| 45 | ФССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза, 1 т груза | 26,5 | 11,42 | 11,42 |  | п1.1.3. Автомобиль – самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21) ОЗП=1; ЭМ=7,49; ЗПМ=7,49; МАТ=1; | 2 266,70 |  | 2 266,70 |  |  |  |  |
|  | Раздел №3: | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.: |  |  |  |  |  | 151 383,20 | 8 873,37 | 7 210,22 | 135 299,61 |  | ###### |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,33 |  |  | 41,45 |  |
|  | Итого прямые затраты по смете: | 687 792,15 | 122 771,92 | 59 134,24 | 505 885,98 |  | ###### |  |
|  |  |  |  | 7 018,49 |  |  | 41,45 |  |
|  | Накладные расходы {110%*0,85} от ФОТ (94%) [ п.1, п.10, п.2, п.3, п.4, п.5, п.9 ] |  |  |  | 15 047,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы {122%*0,85} от ФОТ (104%) [ п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.17, п.22, п.24, п.36, п.37 ] |  | 19 301,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы {155%*0,85} от ФОТ (132%) [ п.18 ] |  |  |  |  |  | 201,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы {130%*0,85} от ФОТ (111%) [ п.19 ] |  |  |  |  |  | 1 472,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы {123%*0,85} от ФОТ (105%) [ п.20, п.21 ] |  |  |  |  | 440,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы {120%*0,85} от ФОТ (102%) [ п.25, п.28, п.32, п.33, п.6, п.7 ] |  |  |  | 4 845,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы {100%*0,85} от ФОТ (85%) [ п.26, п.27, п.8 ] |  |  |  |  | 4 895,11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы {118%*0,85} от ФОТ (100%) [ п.29, п.30, п.34, п.43 ] |  |  |  | 65 227,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы {90%*0,85} от ФОТ (77%) [ п.31, п.40, п.42 ] |  |  |  |  | 13 530,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы {105%*0,85} от ФОТ (89%) [ п.39 ] |  |  |  |  |  | 15,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО накладных расходов по смете: |  |  |  |  |  | 124 975,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль {70%*0,8} от ФОТ (56%) [ п.1, п.10, п.2, п.26, п.27, п.3, п.4, п.5, п.8, п.9 ] |  |  | 12 189,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль {80%*0,8} от ФОТ (64%) [ п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.17, п.22, п.24, п.36, п.37 ] |  | 11 877,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль {100%*0,8} от ФОТ (80%) [ п.18 ] |  |  |  |  |  | 121,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль {85%*0,8} от ФОТ (68%) [ п.19, п.31, п.40, п.42 ] |  |  |  |  | 12 850,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль {75%*0,8} от ФОТ (60%) [ п.20, п.21 ] |  |  |  |  |  | 251,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль {65%*0,8} от ФОТ (52%) [ п.25, п.28, п.32, п.33, п.39, п.6, п.7 ] |  |  |  | 2 479,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль {63%*0,8} от ФОТ (50%) [ п.29, п.30, п.34, п.43 ] |  |  |  |  | 32 613,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО сметной прибыли по смете: |  |  |  |  |  | 72 384,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 885 152,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС [ 18% ] | 159 327,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  | 1 044 479,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

«17» апреля 2012г.